МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(ГГУ)

Кафедра Теории и организации управления

Рабочая программа дисциплины

Управление проектами

| Направление подготовки | Менеджмент |
| --- | --- |
| Код | 38.03.02 |
| Профиль подготовки |  |
| Наименование ОПОП | Организационно-управленческая деятельность в сфере предпринимательства |
| Квалификация выпускника | бакалавр |

Пос. Электроизолятор

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению «Менеджмент».

Дисциплина относится к базовой части учебного плана.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в соответствии  с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн).

При наличии в группе инвалида и (или) лица с ОВЗ подбираются учебные задания и оценочные мероприятия с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающегося.

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Компетенция | Вклад дисциплины в формирование компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений | Дисциплина формирует способность использовать основы управленческо-экономических знаний в сфере проектной деятельности | Знать: - место и роль управления проектами в общей системе организационно-экономических знаний; современную методологию и технологию управления проектами; основные типы и характеристики проектов; функции управления проектами; основные этапы реализации проектов; основные нормативные акты, регламентирующие проектную деятельность; современный инструментарий в области управления проектами. Уметь: - определять цели проекта; разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта; разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи; анализировать финансовую реализуемость и экономическую эффективность проекта; составлять сетевой график реализации проекта; формировать бюджет проекта; использовать методы и механизмы для управления проектами. Владеть: - применением современных технологий в реализации продукта и предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей; - использованием информационных и коммуникативных технологий в процессе разработки и реализации проекта. |
| ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ | Дисциплина формирует навыки эффективного создания, развития поддержания деятельности и завершения проектов с использованием управленческих технологий | Знать: - принципы принятия и методы обоснования решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов; - принципы оценки выгод реализации инвестиционных проектов; - особенности разработки социально-экономических проектов (программ развития); - критерии оценки последствий (результатов) реализации проектов (программ развития); - основные источники финансирования проектов; - виды рисков и методы их снижения при разработке и реализации проектов Уметь: - обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных проектов; - осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие расчеты; - ставить цели и формулировать задачи социально-экономических проектов (программ развития); - использовать современные методы для разработки социально-экономических проектов (программ развития); - готовить документацию для разработки и реализации различных проектов Владеть: - приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; - навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; - подходами к разработке социально-экономических проектов (программ развития); - навыками оценки экономических и социальных условий их осуществления |

- Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Бизнес-планирование», «Инновационный менеджмент» «Экономический анализ»

Изучение дисциплины позволит обучающимся  реализовывать общепрофессиональные, профессиональные и общекультурные компетенции компетенции в деятельности  коммерческих, некоммерческих, общественных организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений.

В частности, выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

организационно-управленческая деятельность:

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией организации;

планирование деятельности организации и подразделений;

формирование организационной и управленческой структуры организаций;

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления);

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей;

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды (группы);

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;

организация и ведение предпринимательской деятельности.

предпринимательская деятельность:

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;

организация и ведение предпринимательской деятельности.

Дисциплина  в рамках воспитательной работы направлена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, воспитание чувства ответственности или умения аргументировать, самостоятельно мыслить, развивает творчество, профессиональные умения или творчески развитой личности, системы осознанных знаний, ответственности за выполнение учебно-производственных заданий.

3.Объем дисциплины

| Виды учебной работы |  | Формы обучения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная | Заочная |
| Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы |  | 144 (4 ЗЕТ) | 144(4 ЗЕТ) |
| Контактная работа с преподавателем (всего): |  | 66 | 36 |
|  | Лекции (ЛК) | 22 | 4 |
|  | Практические занятия (ПЗ) | - | - |
|  | Семинарские занятия (СЗ) | 44*** | 8*** |
|  | Лабораторные работы (ЛР) | - |  |
|  | Промежуточная аттестация: Экзамен + курсовая работа | 18 | 9 |
| Самостоятельная работа (СРС) |  | 60 | 123 |

*** - Дисциплина  частично  реализуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем выполнения практических заданий, практикумов, лабораторных работ, иных видов учебной деятельности, содержание которых направлено на освоение профессиональных компетенций. Практическая подготовка является частью занятий семинарского типа (практических занятий) и составляет не менее 20% от объема занятий семинарского типа. (практических занятий).

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Распределение часов по разделам/темам и видам работы

4.1.1 Очная форма обучения

| № п/п | Раздел/тема | Всего час. | Виды учебной работы (в часах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | ЛК | ПР\Лаб | СЕМ |  |
|  | Управление проектом: основные понятия | 9 | 2 | - | 3 | 4 |
|  | Системный подход к управлению проектами | 9 | 2 (2*) | - | 3 (2*) | 4 |
|  | Экономические основы проекта | 9 | 2 (2*) | - | 4 | 4 |
|  | Правовые формы организации бизнеса в разработке проектов | 9 | 2 (2*) | - | 3(2*) | 4 |
|  | Эффективность реализации проекта | 9 | 2 | - | 3(2*) | 4 |
|  | Управление проектными рисками | 9 | 2 (2*) | - | 3 | 4 |
|  | Задачи и структура планирования проекта | 9 | 2 | - | 3 | 4 |
|  | Сетевой анализ | 11 | 2 | - | 3(2*) | 6 |
|  | Формирование финансовых ресурсов проекта | 9 | 2 | - | 3 | 4 |
| 10. | Управление коммуникациями проекта | 9 | 2 | - | 3 | 4 |
| 11. | Управление изменениями | 7 | - | - | 3 | 4 |
| 12. | Управление качеством проекта | 8 | - | - | 4 (4*) | 4 |
| 13 | Управление контрактами | 11 | 2 | - | 3 | 6 |
| 14. | Закрытие проекта | 8 | - | - | 4 (4*) | 4 |
|  | Курсовая работа (КР) | + | - | - | - | - |
|  | Промежуточная аттестация: экзамен | 18 экзамен | - | - | - | - |
|  | Всего | 144 | 22 | - | 44 | 60 |

*- в интерактивной форме

4.1.2 Заочная форма обучения

| № п/п | Раздел/тема | Всего час. | Виды учебной работы (в часах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | ЛК | ПР\Лаб | СЕМ |  |
| 1. | Управление проектом: основные понятия | 10 | 2 (1*) |  |  | 8 |
| 2. | Системный подход к управлению проектами | 10 |  |  | 2 (1*) | 8 |
| 3. | Экономические основы проекта | 10 | 2 (1*) |  |  | 8 |
| 4. | Правовые формы организации бизнеса в разработке проектов | 10 |  |  | 2 (1*) | 8 |
| 5. | Эффективность реализации проекта | 10 |  |  |  | 10 |
| 6. | Управление проектными рисками | 10 |  |  |  | 10 |
| 7. | Задачи и структура планирования проекта | 10 |  |  | 2 | 8 |
| 8. | Сетевой анализ | 10 |  |  | 2 (2*) | 8 |
| 9. | Формирование финансовых ресурсов проекта | 8 |  |  |  | 8 |
| 10. | Управление коммуникациями проекта | 9 |  |  |  | 9 |
| 11. | Управление изменениями | 10 |  |  |  | 10 |
| 12. | Управление качеством проекта | 10 |  |  |  | 10 |
| 13 | Управление контрактами | 8 |  |  |  | 8 |
| 14. | Закрытие проекта | 10 |  |  |  | 10 |
|  | Курсовая работа (КР) | + | - | - | - | - |
|  | Промежуточная аттестация: | 9 экзамен |  |  |  |  |
|  | Всего | 144 | 4 |  | 8 | 123 |

*- в интерактивной форме

4.2 Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

Содержание лекционного курса

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание лекционного курса |
| --- | --- | --- |
|  | Управление проектом: основные понятия | Цели, задачи и структура курса. История и методология управления проектами. Система стандартов в области управления проектами. |
|  | Системный подход к управлению проектами | Проект и его окружение. Внешняя и внутренняя среда проекта. Структура и содержание элементов. Функции и подсистемы управления проектами. Основные участники проекта. |
|  | Экономические основы проекта | Жизненный цикл и фазы проекта. Экономическая модель проектирования. |
|  | Правовые формы организации бизнеса в разработке проектов | Правовое регулирование венчурного предпринимательства. |
|  | Эффективность реализации проекта | Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта. |
|  | Управление проектными рисками | Риск-менеджмент и его методы. |
|  | Задачи и структура планирования проекта | Планирование проекта. Иерархическая структура работ. |
|  | Сетевой анализ | Календарно-сетевое планирование проекта |
|  | Формирование финансовых ресурсов проекта | Формирование и использование финансовых ресурсов проекта |
|  | Управление коммуникациями проекта | Роль коммуникаций в проекте. Планирование управления коммуникациями проекта. |
|  | Управление изменениями | Организация и контроль реализации проекта. Мотивация изменений. |
|  | Управление качеством проекта | Стандарты качества. Управление качеством. Контроль качества. |
|  | Управление контрактами | Логистика проекта и управление проектами. |
|  | Закрытие проекта | Процедуры завершения проекта. |

Содержание практических занятий

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание практического занятия |
| --- | --- | --- |
|  | Управление проектом: основные понятия | Цели, задачи и структура курса. История и методология управления проектами. Система стандартов в области управления проектами. Проект, программа. Классификация проектов. Цели и стратегии проекта. Структуры проекта. Типы и примеры структурных моделей проекта, используемых в УП. |
|  | Системный подход к управлению проектами | Проект и его окружение. Внешняя и внутренняя среда проекта. Структура и содержание элементов. Типы проектов. Управляемые параметры проекта. Проектный цикл. Функции и подсистемы управления проектами. Основные участники проекта. Стейкхолдеры и организационная структура управления проектами. Менеджер проекта. Команда проекта. Взаимодействие участников проекта. Виды организационных структур: функциональная, проектная, матричная, смешанная. Функции и роль в разработке и выполнении. |
|  | Экономические основы проекта | Жизненный цикл и фазы проекта. Процессы инициации, планирования, организации, контроля выполнения проекта, управления предметной областью проекта, управление продолжительностью, стоимостью и финансирования проекта, управление качеством, риском, человеческими ресурсами, коммуникациями, поставками и контрактами, изменениями, безопасностью и конфликтами в проекте. Классификация проектов. Экономическое обоснование проекта, бизнес-план, бюджет проекта. |
|  | Правовые формы организации бизнеса в разработке проектов | Договорное регулирование проектной деятельности. Разработка бизнес-плана, цели и задачи, область применения и целевая аудитория. Договора коммерческой концессии, франчайзинга, договоры НИОКР. Организационно-правовые формы венчурных инвестиционных проектов. |
|  | Эффективность реализации проекта | Критерии успехов и неудач проекта. Понятие критериев успеха и неудач проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. Оценка экономической эффективности проекта. Основные методы инвестиционных расчетов. |
|  | Управление проектными рисками | Риски, определение и классификация. Управление рисками проекта. План управления рисками. Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков. Риск-менеджмент и его методы. |
|  | Задачи и структура планирования проекта | Разработка концепции и начальная фаза проекта. Построение организационных структур управления проектами. Источники финансирования и маркетинг проекта. Планирование проекта. |
|  | Сетевой анализ | Построение календарного плана. Сетевые модели проекта, оптимизация сетевых моделей. Метод критического пути. Двойная сетевая модель распределения ресурсов в проекте. Календарное планирование и организация системы контроля проекта. Последовательность шагов календарного планирования. Структурная декомпозиция работ. Матрица ответственности. Матрица отчетности. |
|  | Формирование финансовых ресурсов проекта | Надёжность проекта. Механизмы страхования. Механизмы распределения ресурсов. Механизмы распределения затрат. Механизмы стимулирования. Механизмы смешанного финансирования. Механизмы самоокупаемости. Метод «затраты-эффект». Противозатратные механизмы. Механизмы согласия. Механизмы распределения затрат и доходов. |
|  | Управление коммуникациями проекта | Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характеристики. Программные средства для управлении проектами. Их функциональные возможности и критерии выбора программных средств. Характеристика состояния рынка программных продуктов по управлению проектами. |
|  | Управление изменениями | Методика освоенного объема. Механизмы опережающего самоконтроля. Компенсационные механизмы. Оперативное управление продолжительностью проекта. Мониторинг проекта. Шкалы оплаты. Точки контроля. Управление персоналом в проекте. Подбор персонала. Развитие команды проекта. Мотивация участников проекта. Распределение ролей в команде. |
|  | Управление качеством проекта | Концепция «всеобщего управления качеством». Политика качества. Контроль качества. Понятие решения проблем в управлении проектами. Стандарты и нормы, как основа взаимодействия участников проекта. Стандартная последовательность разрешения проблем. Методы, используемые при разрешении проблем в управлении проектами. |
|  | Управление контрактами | Управление контрактами и ценообразованием инновационных проектов. Организация подрядных торгов. Управление закупками проекта. Твердая фиксированная цена. Фиксированная корректируемая цена. Управление поставками проекта. |
|  | Закрытие проекта | Фаза завершения проекта. Закрытие контрактов проекта. Постаудит. Программные продукты в управлении проектами. |

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Беликова И.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий курс лекций)/ Беликова И.П.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47372.— ЭБС «IPRbooks»

Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Матюшка В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 556 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11440.— ЭБС «IPRbooks»

Новиков Д.А. Управление проектами. Организационные механизмы [Электронный ресурс]/ Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ПМСОФТ, 2007.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8489.— ЭБС «IPRbooks»

Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, практика [Электронный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050.— ЭБС «IPRbooks»

Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks»

Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269.— ЭБС «IPRbooks»

А.И.Балашов, Е.М. Рогов Управление проектами М. Юрайт, 2014

Романова М.В Управление проектами: учеб. пособие. М., 2010 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20962.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

Виды самостоятельной работы

Изучение литературы, конспектирование

Аннотирование

Реферирование литературы

Работа со справочными материалами

Работа с Интернет-ресурсами

Использование ИКТ-технологий

Подготовка эссе, презентаций

Индивидуальные творческие задания

Подготовка к экзамену (зачету)

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины:

- текущий контроль успеваемости

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины в процессе обучения.

6.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дисциплине (модулю)

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управление проектом: основные понятия | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, проблемно-аналитическое задание |
|  | Системный подход к управлению проектами | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, проблемно-аналитическое задание, задание к диспуту, эссе |
|  | Экономические основы проекта | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, проблемно-аналитическое задание, доклады |
|  | Правовые формы организации бизнеса в разработке проектов | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, дискуссии, доклады, ситуационные задачи, эссе |
|  | Эффективность реализации проекта | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, дискуссии, доклады, решение ситуационных задач, эссе |
|  | Управление проектными рисками | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, ситуационные задачи, дискуссии, доклады, эссе |
|  | Задачи и структура планирования проекта | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, проблемно-аналитическое задание, эссе, ситуационные задачи, доклады |
|  | Сетевой анализ | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, темы проектов, вопросы к контрольной работе, эссе |
|  | Формирование финансовых ресурсов проекта | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, проблемно-аналитическое задание, эссе |
|  | Управление коммуникациями проекта | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, дискуссии, доклады, эссе |
|  | Управление изменениями | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, дискуссии, доклады, решение ситуационных задач, эссе |
|  | Управление качеством проекта | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, дискуссии, доклады, решение ситуационных задач, эссе |
|  | Управление контрактами | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, дискуссии, доклады, решение ситуационных задач, эссе |
|  | Закрытие проекта | ПК-6, ПК-7 | Вопросы к семинару, дискуссии, доклады, решение ситуационных задач, эссе |

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля

Типовые вопросы

Вопросы для самоконтроля:

    - Календарное планирование и организация системы контроля проекта.

    - Последовательность шагов календарного планирования.

    - Структурная декомпозиция работ.

    - Матрица ответственности.

    - Матрица отчетности.

    - Вехи проекта. Сетевая модель.

    - Принципы построения системы контроля.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие организационные типы структур наиболее распространены в рыночной экономике? Преимущества и недостатки функциональной, проектной и матричной структур.
2. Какие задачи решаются в процессе проектирования оргструктур управления?
3. Опишите требования и принципы, положенные в основу проектирования оргструктур.

4. Достоинства и недостатки функциональной и сбалансированной матриц.

Вопросы для дискуссии:

Применение методов управления проектами в практике управления предприятием

Цикл Шухарда-Деминга в управлении проектами

Стандарты в управлении проектами.

Международные и российские стандарты в управлении проектами. Нормативы, стандарты, организационные и операционные.

Взаимодействие участников проекта.

Роль руководителя проекта, функции, личностные характеристики.

Организационная структура управления проектом и ее влияние на проект.

Особенности различных оргструктур, их влияние на ход реализации проекта.

Особенности информационного взаимодействия участников проекта в рамках различных структур.

Вопросы для проблемно-аналитического задания

Задание № 1. Концепция управления проектами.

- Методы и методология дисциплины «Управление проектами»

- Можете ли вы назвать одно из определений понятия «проект»?

- Каковы обязательные и дополнительные характеристики понятия «проект»?

- Можете ли вы дать определение понятию «программа» и привести примеры программ?

- Что вы знаете о классификации проектов?

- Что изучает дисциплина «Управление проектами»?

- Каковы подсистемы УП?

Задание № 2. Основы управления проектами.

1. Дайте определение управление проектами.
2. Перечислите управляемые параметры проекта. 
3. В чем состоит суть структуризации (декомпозиции) проекта?
4. Можете ли вы перечислить основные функции УП?
5. Что такое миссия проекта? С какой точки зрения формулируется миссия проекта?
6. Как соотносятся миссия и стратегия проекта?
7. Все ли фазы проекта являются обязательными (необходимыми)?
8. Чем отличаются фазы жизненного цикла и этапы реализации проекта?
9. В чем различие организационной структуры проекта и предприятия?

Задание № 3. Разработка концепции проекта.
1. Назовите основные фазы разработки проекта.
2. Что понимается под «концепцией проекта»?
3. Что входит в понятие «цели проекта»?
4. Каковы основные характеристики задач, формулируемых на стадии формирования концепции проекта?
5. Назовите основные этапы разработки концепции проектов.
6. Жизненный цикл проекта.

7.Что составляет суть предварительного анализа осуществимости проекта?

Типовые вопросы к контрольным работам

- Каковы основные проблемы управления командой?

- Дайте определение команды.

- Какие типы команд вы знаете? Приведите по одному примеру из окружающей вас жизни для каждого типа команды.

- Каковы основные факторы формирования команды? Назовите этапы формирования команды.

- В чем суть проблемы расформирования команды проекта?

Проблемно-аналитическое задание

1. Ознакомление с методами изучения стиля и направленности деятельности менеджера.

Оснащение. Опросник Блейка – Мутона. Опросник для определения ролевой направленности деятельности менеджера. Опросник для определения стиля руководства. Тест «Степень развития административных или лидерских способностей». Порядок работы. 1. Оценить характерный для вас стиль деятельности менеджера по опроснику Блейка-Мутона. 2. Определить ролевую направленность деятельности менеджера.3. Определить, характерный для вас стиль руководства по методике определения стиля руководства трудовым коллективом. 4. Определить степень развитости администраторских и лидерских способностей. Итог работы: Описание характерного для студента стиля руководства и лидерства.

- Управление консалтинговыми проектами

Порядок работы.

1.  Содержание спецификации консалтингового проекта

2.  Технический профиль консультационной группы

3.  Оценка времени, необходимого для выполнения консультационного проекта

4.  Обеспечение консультационного проекта

5.  Сущность и назначение дневника проекта

6.  Сущность и назначение извещения о проекте

7.  Сущность и назначение резюме проекта

Практическое задание

Кейс

Описание ситуации. Руководством туристского предприятия  было принято решение об освоение экскурсионного тура. По экспертным оценкам выбран приемлемый вариант маршрута. Разработан тур. Определен реальный рынок продаж.

Контрольный вопрос:

1.Определить комплекс мероприятий, который необходим для того, чтобы данный проект был успешно реализован.

2. Описать возможные риски по проекту, методы их предотвращения и способы их разрешения и минимизации.

Типовые тесты

Вариант 1

1.Завершите высказывание:

Проектом это – уникальная совокупность скоординированных действий (работ) с определёнными датами начала и окончания, установленными сроками, за- тратами и параметрами выполнения, предназначенных …

2. Жизненным циклом проекта называют:  1. Процесс создания проекта 2. Промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его завершения 3. Процесс завершения проекта

- Установите правильную последовательность. Процесс разработки и реализации проекта включает следующие этапы:

Реализация проекта Анализ существующей ситуации (анализ проблемы) и разработка проблемного поля Разработка плана деятельности (мероприятий, заданий, ресурсов, критериев оценки и т.д.) Составление бюджета проекта Разработка концепции проекта Определение целей деятельности Оценка полученных результатов Появление замысла (идеи проекта)

4. Какое количество руководителей должно быть в проектной группе:

А. 2 Б. 1 В. 3

5. Учёт партисипативности в процессе разработки проектов означает: 1. Участие всех субъектов процесса в разработке и реализации проекта Системность при анализе различных факторов внешней среды 2. Учёт психологических особенностей, психологической совместимости разработчиков проекта 3. Привлечение дополнительных консультантов в процессе разработки проекта

6. Бюджет проекта (смета расходов) может включать в себя следующие статьи расходов (дополните 2-3 варианта): 1. услуги связи; 2. транспортные, командировочные расходы; 3. социальные выплаты; 4. …

7. Что понимается под «проектной структурой управления»? 1. Временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи; 2. Постоянно действующая структура, наделённая особыми полномочиями; 3. Структурное подразделение предприятия или организации, занимающееся подготовкой кадров для реализации инвестиционных проектов

8. Как называется документ, в который включаются все статьи расходов, необходимых для реализации проекта: 1. Бюджет (смета); 2. Матрица затрат; 3. Проект расходов

9. Кто в первую очередь должен принимать решение об окончании проекта: 1. Члены проектной группы; 2. Руководитель проекта; 3. Администрация предприятия.

10. Известным отечественным специалистом в области управления проектами является: 1. С.А.Ким; 2. В.Д.Шапиро; 3. А.М.Моисеев.

11. Продолжите перечень требований к руководителю проекта (2-3 характеристики): образование, …

12.Какие методы анализа и прогнозирования могут быть использованы в процессе гене- рации идей, выработки решений и постановки целей в проектировочной деятельно- сти?

Вариант 2

1. Зарождение управления проектами как самостоятельной дисциплины относится: 1. К 30-м годам ХХ века; 2. К 60-м годам ХХ века; 3. К III тысячелетию до н.э.

2. Дополните характеристики (2-3 характеристики).

Признаками проекта являются: - наличие изменения (мы изменяем существующую ситуацию до желаемой) - ограниченность требуемых ресурсов и бюджета - уникальная последовательность событий

4. Продолжите перечисление основных функций управления проектами: анализ, принятие решений, …

5. Как называется метод, помогающий сформулировать цели и задания проекта: 1. P R O J E C T 2. S M A R T 3. D R A F T

6. Дополните перечень требований к целям проекта (2-3 характеристики): 1. Ясность 2. ……

7. Дополните характеристики задания по проекту 1.) Определённость сроков выполнения 2) Последовательность работ, необходимых для успешного достижения целей проекта 3) …

8. Какие основания для классификации проектов Вы знаете(дополните 2- 3 основа- ния): 1. по масштабам (размерам) проекта; 2. по месту и условиям реализации; 3. …

9. К проектным структурам управления относится: 1) Матричная структура управления; 2) Коллегиальная структура управления; 3) Модульная структура управления.

10. Принцип «декомпозиции цели» при построении «Дерева целей» означает…

- Какие виды планирования в проектном менеджменте Вам известны?

Темы курсовых работ

- Системный подход в управлении проектами

- Cистемная динамика в управлении проектами

- Финансовое моделирование проекта

- Сравнительный анализ стандартов управления проектами

- Ценностно-ориентированное управление проектами в компании

- Оценка зрелости управления проектами и стратегии  ее повышения в компании

- Разработка системы стратегического  управления проектами в компании

- Математические модели управления портфелем проектов

- Методология управления портфелем проектов

- Модели селекции проектов

- Управление трансформационными программами  в компании

- Гибкие  ( Agile) методологии управления проектами

- Корпоративные системы управления проектами

- Использование теории ограничений в управлении проектами

- Анализ практики управления портфелем проектов на предприятиях;

- Управление рисками проекта, программы и портфеля проектов;

- Условия эффективности лидерства руководителя проекта и его команды

- Причины возникновения и последствия конфликтов в проектах

- Профессионально-важные качества проектного менеджера

- Исследование методов оценки бизнеса

- Инструменты и методы управления рисками проекта

- Управление рисками проекта: теория и практика

- Методы учета риска при оценке экономической эффективности инвестиций

- Реальные опционы как инструмент оценки и управления инвестиционными проектами

- Особенности управления проектами/ портфелями проектов в … отрасли

- Освоенный объем в управлении проектами. Проблемы освоенного объема

- Организационные особенности реализации крупных проектов на территории РФ

- Функционально-целевой подход в управлении проектами и портфелями проектов компании

- Использование метода анализа иерархий в задачах ранжирования проектов компании

- Проблемы управления проектами в российских компаниях

- Применение стандартных методов и средств управления проектами при реализации проектов в одной из областей бизнеса.

- Анализ успешного применения методов и инструментов управления проектами при реализации проекта

- Построение системы управления проектом /программой /портфелем (на реальном примере)

- Применение информационных систем для управления проектами

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций условно можно разделить на две группы:

- задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-конференция);

- задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, проблемно-аналитические задания, тест).

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.

1.Требование к теоретическому устному ответу

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и категорий  в рамках дисциплины. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение использовать их в процессе общения. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся  не затрудняется с ответом, соблюдает  культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные вопросы.

2.Творческие задания

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо и предполагает  штраф.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  выводы, нарушается стиль изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

3.Требование к решению ситуационной, проблемной  задачи (кейс-измерители)

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые требуют правового анализа. Исходя из поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно дать толкование той нормы, на основе которой предлагается решение (квалификация).

Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач  также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих.

Критерии оценивания – нахождение правовой нормы, толкование той нормы, на основе которой предлагается решение, опора на теоретические положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. Достаточность пояснений.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выделил основные положения из текста задачи, которые требуют правового анализа, дал полное толкование нормы, применяемой в данном случае, при этом обучающийся опирается не только на норму, но и на теоретические положения, изложенные в научной литературе.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  в целом выполнил все требования, но  не совсем четко определяется опора на  теоретические положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся определил норму, применяемую в данном случае, но не смог дать ее полное толкование.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся  не определил норму, применяемую в данном случае

4.Интерактивные задания

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры).

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

5.Комплексное проблемно-аналитическое задание

Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.

Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания.

На втором этапе выполнения работы необходимо  сформулировать проблему и изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной  на первом этапе информации.

Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся  демонстрирует непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

6.Исследовательский проект

Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.

Результаты выполнения  исследовательского проекта оформляется в виде реферата (объем:   12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта максимально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся  демонстрирует непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

7.Информационный проект (презентация)

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко выраженной  эвристической направленностью.

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный поиск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

8. Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обязательно достигая общего мнения;

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию;

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

9.Тестирование

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% заданий

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  заданий

10.Требование к письменному опросу (контрольной работе)

Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую базу, но допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные вопросы.

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

  - Основная учебная литература:

Беликова И.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий курс лекций)/ Беликова И.П.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47372.— ЭБС «IPRbooks»

Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Матюшка В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 556 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11440.— ЭБС «IPRbooks»

Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks»

Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269.— ЭБС «IPRbooks»

  - Дополнительная учебная литература:

Новиков Д.А. Управление проектами. Организационные механизмы [Электронный ресурс]/ Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ПМСОФТ, 2007.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8489.— ЭБС «IPRbooks»

Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, практика [Электронный ресурс]: учебник/ Сооляттэ А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050.— ЭБС «IPRbooks»

Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации»/под общ. ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро М., 2010.

Ивасенко А.Г. Управление проектами: учеб. пособие. Ростов н/Д. 2009.

Управление проектом. Основы проектного управления: учебник/ коллектив авторов; под ред. проф. М.Л. Разу. М., 2011.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- www.iprbookshop.ru

- www.zipsites.ru – бесплатная электронная Интернет библиотека.

- www.elibrary.ru – бесплатная электронная Интернет библиотека.

- www.big.library.info – большая  электронная библиотека.

- КонсультантПлюс, Гарант

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:

-работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами лекций;

-внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и курсовых работ;

-выполнение самостоятельных практических работ;

-подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними.

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты    с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим  в изучении данного курса является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии и нормативных правовых актов.

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с ними.

Методические указания к ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практические занятия по учебной дисциплине являются одним из основных видов учебных занятий со студентами и преследуют следующие цели:

- способствовать более углубленному изучению теоретического материала, предоставленного на лекционных занятиях;

- предоставить возможность обучаемым связать теоретические знания с практическими навыками, проявить индивидуальность при рассмотрении учебных вопросов;

- формировать навык публичного выступления, грамотной аргументации высказанных мнений;

- проверить качество усвоения студентами соответствующей темы курса на основе их самостоятельной работы с конспектами лекций, рекомендованной литературой и другими источниками;

- развивать качества личности, необходимые для освоения выбранной специальности.

Запись материалов лекционный занятий производится в отдельном конспекте. Особые требования предъявляются к осознанному и постоянному усвоению студентами именно теоретических вопросов: основных понятий и категорий, отражающих явления, процессы и результаты деятельности, а так же законы и закономерности их функционирования.

Надлежащее внимание следует уделять личному самостоятельному изучению рекомендуемых источников. Степень полноты конспектов может быть различной. При этом главным критерием является усвоение студентом сущности рассматриваемого вопроса. Предполагается, что у студентов уже имеются соответствующие навыки конспектирования.

Наиболее эффективное, высококачественное усвоение учебного материала обеспечивается глубоким изучением, анализом, сравнением и обобщением всей совокупности рекомендуемых источников. При этом поощряется самостоятельный поиск альтернативных источников информации по рассматриваемым учебным вопросам.

На основе систематизации, анализа и обобщения всех изученных материалов студенту необходимо подготовить развернутые ответы на каждый вопрос плана практического занятия.

Поощряется предоставление подготовленной презентации с освещением наиболее важных и значимых элементов ответа на учебный вопрос.

Ответ на каждый вопрос плана практического занятия должен, как правило, включать:

– определение и раскрытие сущности соответствующих понятий и категорий, отражающих те или иные явления и процессы;

– характеристику свойств и качеств этих явлений, раскрытие их закономерностей, классификацию (типологию).

– связь с практикой и ссылку на изученные источники информации.

– демонстрацию слайдов с ключевыми моментами выступления.

Во время проведения практического занятия студенту необходимо фиксировать, конспектировать все новое, что удалось услышать на занятии, дополнять и уточнять свои рабочие записи, подготовленные материалы. Это обусловлено практикой взаимного дополнения подготовленных расширенных ответов на вопросы практического занятия.

Важным представляется способность студента не только анализировать изученный материал, но и пытаться намечать новые проблемные области, перспективы развития тех или иных аспектов рассматриваемых проблем.

Во время проведения практического занятия студентам следует активно участвовать в дискуссиях, в обсуждении научных сообщений товарищей по группе, проблемно-познавательных ситуаций, когда требуется четко, понятно для всех других формулировать свою позицию, аргументировать ее, «защищаясь» от оппонентов, ставить вопросы выступающим товарищам, оценивать их ответы. Первичные навыки публичного выступления, ведения дискуссии являются составной частью профессиональных качеств будущего специалиста.

Уровень достижения поставленных целей практического занятия преподаватель проверяет:

– заслушивая и оценивая доклады, выступления и вопросы студентов по плану занятия;

– обсуждая те решения, которые выработаны на практических занятиях;

– контролируя тетради с конспектами источников и результатами выполнения самостоятельной работы;

– проводя летучки (блиц-опросы по изученному материалу).

Все материалы, в том числе конспекты специальной литературы, схемы, таблицы могут быть использованы студентами в процессе изучения других курсов образовательной программы, а также при подготовке к сдаче государственного экзамена.

Для успешной сдачи  экзамена рекомендуется соблюдать следующие правила:

- Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в течение всего семестра.

- Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.

- Время непосредственно перед экзаменом лучше использовать таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.

На  экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование лекций. Это необходимо и в связи с постоянными изменениями законодательства в изучаемой сфере.

Подробные методические указания для обучающихся  см. в  учебно-методическом пособии:  Фарафонтова И.А.,  Павлова С.А.  «Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин»

- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1.Операционная система Windows.

2. Интернет-браузер Internet Explorer (или любой другой).

3. Офисный пакет Microsoft Office 2007 и выше.

4.Электронная библиотечная система IPRbooks   www.iprbookshop.ru

5. Информационно-справочные системы КонсультантПлюс

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1.Компьютер мультимедиа

2.Прикладное программное обеспечение

3.Проектор.

4.Колонки

- Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины  используются как традиционные формы занятий – лекции (типы лекций – установочная,  вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские,  и практические   занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.

На учебных занятиях используются технические средства обучения - мультимедийная доска, видеопроектор для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования вычислительной лаборатории института.

12.1. В освоении учебной дисциплины  используются следующие традиционные образовательные технологии:

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;

- контрольные опросы;

- консультации;

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и нормативно-правовыми актами;

- подготовка и обсуждение рефератов, презентаций (научно-исследовательская работа);

- тестирование по основным темам дисциплины;

- экзамен.

12.2. Активные и интерактивные  методы и формы обучения

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с  освоением дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие:

- диспут

- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач

- мини-конференция

-дискуссия

- беседа.