МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(ГГУ)

Кафедра теории и организации управления

Рабочая программа дисциплины

Управление рисками

| Направление подготовки | 38.03.02 Менеджмент |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) | Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий |
| Квалификация выпускника | бакалавр |

пос. Электроизолятор

Рабочая программа дисциплины «Управление рисками» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в соответствии  с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. №АК-44/05вн).

При наличии в группе инвалида и (или) лица с ОВЗ подбираются учебные задания и оценочные мероприятия с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающегося.

Практическая подготовка реализуется на основе:

- профессионального стандарта [код 33.007 «Управление гостиничным комплексом и иными средствами размещения». Обобщенная трудовая функция: Управление текущей деятельностью департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса В /6];

- профессионального стандарта [код 33.008 «Управление предприятием питания». Обобщенная трудовая функция: Управление текущей деятельностью департаментов (служб, отделов) предприятия питания В/6];

- анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта [Аналитическая записка, реквизиты].

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Компетенция | Индикаторы достижения компетенций | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК-2.1 Знает: алгоритмы поиска оптимальных способов решения задач в рамках поставленной цели, технологию проектирования, УК-2.2. Умеет: определять задачи исходя из поставленной цели с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.3. Владеет: инструментами для определения и достижения задач, подчиненных общей цели, с использованием действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | Знать: - основныеконцептуально-теоретические способынахождения оптимальных решений исходя из целей, в рамках поставленных задач, технологию проектирования, необходимые ресурсы, действующие правовые нормы и ограничения. Уметь: - использовать методы и инструменты управления рисками дляопределения задачи исходя из поставленной цели с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. Владеть: - навыками анализа и разработки системы определения инструментов для определения и достижения задач, подчиненных общей цели, с использованием действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
| ПК-2 способность формировать современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспособности предприятий индустрии гостеприимства | ПК-2.1 Знает: способы оценки соответствия качества выполняемых работ разработанным на предприятии регламентам и стандартам; методы оценки эффективности системы контроля деятельности департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса и предприятий питания; методику оценки соответствия гостиничного комплекса системе классификации гостиниц и иных средств размещения; законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность предприятий питания. ПК-2.2. Умеет: анализировать проблемы в функционировании системы менеджмента качества, прогнозировать их последствия и принимать меры по исправлению и недопущению подобных ситуаций в будущем; организовывать работы по подтверждению соответствия гостиничного комплекса системе классификации гостиниц и иных средств размещения. ПК-2.3 Владеет: методикой создания системы менеджмента качества в гостиницах и иных средствах размещения; методикой создания системы менеджмента качества на предприятиях питания. | Знать: - методы оценки эффективности системы контроля деятельности департаментов (служб, отделов) гостиничного комплекса и предприятий питания с учётом системы управления рисками в специфической рыночной среде; методику оценки соответствия гостиничного комплекса системе классификации гостиниц и иных средств размещения в условиях неопределённости (риска) внешней среды бизнеса; Уметь: - организовывать работы по подтверждению соответствия гостиничного комплекса системе классификации гостиниц и иных средств размещения с учётом оценки факторов риска деятельности организаций сферы услуг и развлечений. Владеть: - использовать современные способы качественной идентификации и оценки риска, рассчитывая на основе типовых методик менеджмента качества и действующей нормативно-правовой базы показателей влияния специфических рисков на деятельность организаций сферы досуга и гостеприимства. |
| ПК-5 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, учитывать влияние глобальных тенденций развития туристского рынка на среду международного гостинично-ресторанного бизнеса и деятельность компании | ПК-5.1 Знает: принципы и методы анализа внешней и внутренней маркетинговой среды гостиничного комплекса и предприятий питания; способы оценки влияния различных групп факторов на среду международного гостинично-ресторанного бизнеса и деятельность компании; законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность гостиниц и предприятий питания. ПК-5.2. Умеет: анализировать проблемы в функционировании международного гостинично-ресторанного бизнеса и деятельности компании, обосновывать перспективные направления развития; формировать систему организации бизнес-процессов, регламентов и стандартов гостиничного комплекса и предприятия питания с учетом современных тенденций развития индустрии гостеприимства ПК-5.3 Владеет: методикой оценки экономических и социальных факторов предпринимательской деятельности в сфере гостеприимства; методикой создания системы координации и контроля деятельности гостиниц, иных средств размещения, предприятий питания с учетом современных тенденций развития индустрии гостеприимства | Знать: - способы оценки влияния различных групп факторов на среду международного гостинично-ресторанного бизнеса и деятельность компании с учетом влияния факторов риска. Уметь: - формировать систему организации бизнес-процессов, регламентов и стандартов гостиничного комплекса и предприятия питания с учетом современных тенденций развития индустрии гостеприимства и влияния риска, и неопределённости. Владеть: - методикой создания системы координации и контроля деятельности гостиниц, иных средств размещения, предприятий питания с учетом современных тенденций развития индустрии гостеприимства и эконометрических моделей управления специфическими рисками для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. |

2.	Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать компетенции в профессиональной деятельности.

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: организационно-управленческий,  предпринимательский

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП.

| Код компетенции | Предшествующие дисциплины | Параллельно осваиваемые | Последующие дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-2 | Основы права; Основы проектной деятельности. | Проектирование гостиничных и ресторанных предприятий. |  |
| ПК-2 | Инновационный менеджмент в индустрии гостеприимства; Имидж гостиничного предприятия; Фирменный стиль и дизайн предприятий индустрии гостеприимства. |  |  |
| ПК-5 | Инновационный менеджмент в индустрии гостеприимства; Социально-экономическая география; Информационные технологии в индустрии гостеприимства; География туризма Российской Федерации; Рынок туристских услуг; Обычаи и традиции народов мира; Кухни народов мира; Рекреационная география. |  |  |

Дисциплина  частично реализуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем проведения/выполнения практических занятий/заданий,  проблемно-аналитических, проектных, творческих заданий.

Дисциплина в рамках реализации рабочей программы воспитания направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование  гражданственности и патриотизма, уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, навыков управления коллективом, готовности к профессиональной деятельности, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Этапы формирования компетенций отражены в траектории формирования компетенций (Приложение к ОПОП).

3.Объем дисциплины

| Виды учебной работы |  | Формы обучения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная | Очно-заочная |
| Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы |  | 3/108 | 3/108 |
| Семестр |  | 8 | 9 |
| Контактная работас преподавателем (всего): |  |  |  |
|  | Занятия лекционного типа - лекционные занятия | 32 | 16 |
|  | Занятия семинарского типа - практические занятия (в том числе в форме практической подготовки, 20% от объема практических занятий*) | 30/(6*) | 16(3*) |
|  | Занятия семинарского типа - лабораторные работы (в том числе в форме практической подготовки, 20% от объема лабораторных занятий*) |  |  |
|  | Консультации |  |  |
|  | Курсовая работа |  |  |
|  | Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / экзамен (в том числе: в форме контактной работы/в форме СРС) | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа |  | 44 | 74 |

- Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1Распределение часов по разделам/темам и видам работы

4.1.1Очная форма обучения

| № п/п | Раздел/тема | Всего час. | Виды учебной работы (в часах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | ЛЗ | ПЗ | ЛабЗ |  |
| 1. | Сущность риска как управленческой категории. Понятие управления риском. | 16 | 4 | 2 |  | 10 |
| 2. | Система риск-менеджментав современных организациях. | 18 | 4 | 4 |  | 10 |
| 3. | Виды рисков. Законы и принципы управления рисками. | 18 | 4 | 4 |  | 10 |
| 4. | Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. | 18 | 4 | 4 |  | 10 |
| 5. | Методы и методология управления рисками. | 18 | 4 | 4(4*) |  | 10 |
| 6. | Управление проектными рисками | 18 | 4 | 4(2*) |  | 10 |
| 7. | Страхование и хеджирование рисков. | 18 | 4 | 4 |  | 10 |
| 8. | Программа управления рисками на предприятии. | 18 | 4 | 4 |  | 10 |
|  | Промежуточная аттестация: Зачет | 2 |  |  |  |  |
|  | Итого | 144 | 32 | 30(6*) |  | 80 |

*- реализуется в форме практической подготовки

4.1.2. Очно-заочная форма обучения

| № п/п | Раздел/тема | Всего час. | Виды учебной работы (в часах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | ЛЗ | ПЗ | ЛабЗ |  |
| - 1. | Сущность риска как управленческой категории. Понятие управления риском. |  | 2 | 2 |  | 9 |
| 2. | Система риск-менеджмента в современных организациях. |  | 2 | 2 |  | 9 |
| 3. | Виды рисков. Законы и принципы управления рисками. |  | 2 | 2 |  | 9 |
| 4. | Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. |  | 2 | 2 |  | 9 |
| 5. | Методы и методология управления рисками. |  | 2 | 2* |  | 9 |
| 6. | Управление проектными рисками |  | 2 | 2(1*) |  | 9 |
| 7. | Страхование и хеджирование рисков. |  | 2 | 2 |  | 9 |
| 8. | Программа управления рисками на предприятии. |  | 2 | 2 |  | 11 |
|  | Итого |  | 16 | 16(3*) |  | 74 |

*- реализуется в форме практической подготовки

4.2.	Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

4.2.1.	Содержание лекционного курса

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание лекционного занятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сущность риска как управленческой категории. Понятие управления риском. | Понятие «риск», сущность и содержание управления рисками. История развития исследования теории риска. Основные термины, раскрывающие сущность риска. Основные подходы к классификации рисков. Этапы управления риском.Основные причины возникновения рисков. |
| 2. | Система риск-менеджмента в современных организациях. | Понятие, цель и задачи риск-менеджмента. Функции риск менеджмента. Принципы риск-менеджмента. Развитие концепции риск-менеджмента. Общая схема управления риск-менеджмента. |
| 3. | Виды рисков. Законы и принципы управления рисками. | Особенности видовой классификации рисков по различным признакам. Общие законы управления в применении к управлению рисками.Специфические законы управления рисками: закон неизбежного риска, закон сочетания потенциальных потерь и выгод. |
| 4. | Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. | Особенности идентификации рисков. Виды анализа рисков. Планирование реагирования на риски. Инструменты и методы процесса планирования реагирования на риски.Мониторинг и управление рисками. |
| 5. | Методы и методология управления рисками. | Общая характеристика методов управления рисками. Методы уклонения от риска. Методы локализации риска. Методы диссипации риска. Методы компенсации риска. Абсолютные показатели методологии оценки рисков в условиях определённости и неопределённости. |
| 6. | Управление проектными рисками | Понятие риска и неопределенности в проектной деятельности.Классификация проектных рисков. Система управления проектными рисками. Основные подходы к оценке риска в проектах. Предупреждение проектного риска и уменьшение последствий. |
| 7. | Страхование и хеджирование рисков. | Сущность страхования рисков. Страхование как метод управления рисками на предприятии (организации).Основные характеристики страховых контрактов.Преимущества и недостатки страхования рисков. Виды хеджирования финансовых рисков. |
| 8. | Программа управления рисками на предприятии. | Общие подходы к формированию программы управления рисками на предприятии. Этапы разработки программы управления рисками. Оценка эффективности текущего управления рисками. Понятие рисков в программе стратегического планирования развития предприятия. Программа стратегического анализа рисков предприятия. |

4.2.2. Содержание практических занятий

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание практического занятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сущность риска как управленческой категории. Понятие управления риском. | 1. Понятие «риск», сущность и содержание управления рисками. 2. История развития исследования теории риска. 3. Основные термины, раскрывающие сущность риска. 4. Основные подходы к классификации рисков. 5. Этапы управления риском. 6. Основные причины возникновения рисков. |
| 2. | Система риск-менеджмента в современных организациях. | 1. Понятие, цель и задачи риск-менеджмента. 2. Функции риск менеджмента. 3. Принципы риск-менеджмента. 4. Развитие концепции риск-менеджмента. 5. Общая схема управления риск-менеджмента. |
| 3. | Виды рисков. Законы и принципы управления рисками. | 1. Особенности видовой классификации рисков по различным признакам. 2. Общие законы управления в применении к управлению рисками. 3. Специфические законы управления рисками. 4. Закон неизбежного риска. 5. Закон сочетания потенциальных потерь и выгод. |
| 4. | Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. | 1. Особенности идентификации рисков. 2. Виды анализа рисков. 3. Планирование реагирования на риски. 4. Инструменты и методы процесса планирования реагирования на риски. 5. Мониторинг и управление рисками. |
| 5. | Методы и методология управления рисками. | 1. Общая характеристика методов управления рисками. 2. Методы уклонения от риска. 3. Методы локализации риска. 4. Методы диссипации риска. 5. Методы компенсации риска. 6. Абсолютные показатели методологии оценки рисков в условиях определённости. |
| 6. | Управление проектными рисками | 1. Понятие риска и неопределенности в проектной деятельности. 2. Классификация проектных рисков. 3. Система управления проектными рисками. 4. Основные подходы к оценке риска в проектах. 5. Предупреждение проектного риска и уменьшение последствий. |
| 7. | Страхование и хеджирование рисков. | 1. Сущность страхования рисков. 2. Страхование как метод управления рисками на предприятии (организации). 3. Основные характеристики страховых контрактов. 4. Преимущества и недостатки страхования рисков. 5. Виды хеджирования финансовых рисков. |
| 8. | Программа управления рисками на предприятии. | 1. Общие подходы к формированию программы управления рисками на предприятии. 2. Этапы разработки программы управления рисками. 3. Оценка эффективности текущего управления рисками. 4. Понятие рисков в программе стратегического планирования развития предприятия. 5. Программа стратегического анализа рисков предприятия. |

4.2.3. Содержание самостоятельной работы

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Формы и тематика самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сущность риска как управленческой категории. Понятие управления риском. | Риск как экономическая категория. Риск, неопределенность и вероятность. Величина риска и прибыль. Определение экономического риска. Классификация рисков по видам потерь. Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания Подготовка презентации |
| 2. | Система риск-менеджмента в современных организациях. | Предпринимательский риск как экономическая категория. Концепция приемлемого риска. Структура службы риск-менеджмента. Основные аксиомы риск-менеджмента. Общеуправленческие и специальные принципы риск-менеджмента. Ошибки в риск-менеджменте. Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания Подготовка презентации |
| 3. | Виды рисков. Законы и принципы управления рисками. | Статистические и динамические риски. Внешние и внутренние риски. Чистые и спекулятивные риски. Экономические риски. Закон прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов. Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания Подготовка презентации Подготовка эссе. |
| 4. | Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. | Входы процесса планирования реагирования на риски. Выходы процесса планирования реагирования на риски. Контрактные соглашения, касающиеся рисков. Рисковая экспозиция. Внутренние и внешние источники информации для идентификации рисков. Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания |
| 5. | Методы и методология управления рисками. | Методы трансформациирисков.Отказ от риска. Снижение частоты ущерба или предотвращения убытка. Уменьшение размера убытка.Абсолютные показатели методологии оценки рисков в условиях неопределённости. Показатели оценки рисков в условиях неопределённости. Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания Подготовка презентации Подготовка эссе. |
| 6. | Управление проектными рисками | Цели и ограничения системы управления рисками проектов. Реестр рисков проектов.Методы управления рисками в проектной деятельности. Критерии классификации методов обработки проектных рисков. Этапы обработки проектных рисков. Теории реализации проектных рисков. Уклонение от проектных рисков. Сегрегация проектных рисков. Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания. |
| 7. | Страхование и хеджирование рисков. | Оценка экономической эффективности страхования инвестиционных рисков. Программы страхования бизнеса и предпринимателей. Стандарты управления рисками в страховании. Проверка соблюдения стандартов в страховании. Стратегии хеджирования рисков. Хеджирование валютных рисков. Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания Подготовка презентации Подготовка эссе. |
| 8. | Программа управления рисками на предприятии. | Комплексная программа управления рисками на предприятии: внутренняя среда организации как область возникновения рисков, характеристика и структура внешней среды организации под воздействием рисков. Управленческие дисфункции как причина возникновения внутренних рисков. Управление техническими и производственными рисками. Особенности управления социальными рисками. Кадровые риски количественного и качественного характера.Психологические риски. Политические риски. Управление экологическими рисками. Логистические риски. Инновационные риски. Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания. |

- Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1.	Панягина А. Е. Управление рисками на предприятии: теория и практика: учебное пособие / А. Е. Панягина, А. В. Свистунов. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 284 c. – ISBN 978-5-4497-0608-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/96561.html (дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/96561.

2.	Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 c. – 5-238-00861-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71229.html

3.	Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Дубина, Г.К. Кишибекова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 266 c. – 978-5-4487-0271-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76240.html

4.	Пасько, E. A. Страхование и управление рисками: практикум / E. A. Пасько. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – 106 c. – ISBN 2227-8397. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/69435.html (дата обращения: 12.04.2021).

5.	Рахимова Н.Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Рахимова. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 191 c. – 978-5-7410-1538-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69961.html

6.	Никонов В. Управление рисками [Электронный ресурс]: как больше зарабатывать и меньше терять / В. Никонов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 285 c. – 978-5-9614-1013-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41476.html

7. КосолаповА.Б.Управление рисками в туристском бизнесе: учебное пособие / А.Б. Косолапов. - М.: КНОРУС, 2016 . - 286с.

- Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины:

- текущий контроль успеваемости;

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен в приложении к рабочей программе дисциплины.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины в процессе обучения.

6.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дисциплине (модулю)

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сущность риска как управленческой категории. Понятие управления риском. | УК-2, ПК-2, ПК-5 | Вопросы к семинару, проблемно-аналитическое задание;информационноесообщение (творческое задание) |
| 2. | Система риск-менеджмента в современных организациях. | УК-2, ПК-2, ПК-5 | Вопросы к занятию, практическое задание, информационное сообщение (творческое задание) |
| 3. | Виды рисков. Законы и принципы управления рисками. | УК-2, ПК-2, ПК-5 | Вопросы к занятию, практическое задание |
| 4. | Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. | ПК-2, ПК-5 | Вопросы к занятию, практическое задание,творческое задание, Коллоквиум |
| 5. | Методы и методология управления рисками. | УК-2, ПК-2, ПК-5 | Вопросы к занятию, практическое задание в форме практической подготовки. |
| 6. | Управление проектными рисками | ПК-2, ПК-5 | Вопросы к занятию, практическое задание, практическое задание в форме практической подготовки. |
| 7. | Страхование и хеджирование рисков. | ПК-2, ПК-5 | Вопросы к занятию, практическое задание, кейс |
| 8. | Программа управления рисками на предприятии. | ПК-2, ПК-5 | Вопросы к занятию, практическое задание |

6.2 Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля по темам

Тема 1. Сущность риска как управленческой категории. Понятие управления риском.

Вопросы к занятию

1. Понятие «риск», сущность и содержание управления рисками.

2. История развития исследования теории риска.

3. Основные термины, раскрывающие сущность риска.

4. Основные подходы к классификации рисков.

5. Этапы управления риском.

6. Основные причины возникновения рисков.

Практическое задание 1: Охарактеризуйте внешние и внутренние факторы, определяющие уровень риска 1 -прямого действия;  2 -косвенного действия;  3 -объективные;  4 – субъективные:

а)нестабильность,  противоречивость  законодательства  и  экономической  политики, непредвиденные действия государственных органов и конкурентов;

б)отсутствие механизма мотивации;

в) революционные скачки в научно-техническом прогрессе;

г) смерть, болезнь ведущих сотрудников;

д)отсутствие у персонала способности к риску;

е)ошибки при принятии и реализации решений;

ж)несоблюдение договоров со стороны руководства фирмы;

з)непредвиденные изменения в процессе производства (выход из строя техники, ее моральное старение);

и)непредвиденные изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков;

к)низкое качество управленческих, рабочих кадров и специалистов;

л) финансовые проблемы внутри фирмы;

м) непредвиденные изменения экономической обстановки в регионе и в отрасли;

н)стихийные силы природы и климат;

о) нестабильность политических и социальных условий предпринимательской деятельности;

п) воля всевышнего.

Практическое задание 2:

Люди оказываются в состоянии беспокойства, когда у них появляются желания, которые пока не могут быть удовлетворены имеющимися возможностями. Они ощущают побуждение к действию, но одновременно – и препятствие, мешающее его исполнению. Как следствие, люди испытывают дискомфорт, неуверенность, им постоянно кажется, что что-то не так. Это внутреннее напряжение часто проявляется в суетливости, не скоординированной деятельности. Точно так же и в приложении к проблемам ведения хозяйственной, экономической деятельности в России в последние годы. И эти проявления беспокойства можно объяснить достаточно определенно: время, когда сравнительно легко и быстро можно было сделать большие деньги, минуло. На рынке товаров и услуг постепенно становится тесно. И теперь уже приходится бороться за каждый процент прибыли.

Вопрос №1. Существует ли связь между внутренним напряжением, возникающим у человека в состоянии беспокойства, и его поступками?

Вопрос №2. Какие виды рисков преобладали в российской экономике в 1990-е годы?

Вопрос №3. Какие виды рисков преобладают в российской экономике сегодня и как они влияют на ведение предпринимательской деятельности в туризме, сфере досуга, услуг, торговле?

Практическое задание 3:

Любой бизнес – дело рискованное. Риск – вероятность возникновения убытков или неполучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом. Усиление риска, по сути, – оборотная сторона свободы предпринимательства, своеобразная плата за нее. По мере развития рыночных отношений в нашей стране усиливается конкуренция. Чтобы выжить в данных условиях, нужно решаться на внедрение технических новшеств и смелые, нетривиальные поступки, а это усиливает риск. Приходится смириться с неизбежностью риска и научиться прогнозировать события, оценивать риск, не переходить за допустимые его пределы.

Выделяют следующие основные виды предпринимательского риска.

Производственный риск связан с выпуском продукции, товаров, с осуществлением любых видов услуг и производственной деятельности. Наиболее важные причины производственного риска – возможное снижение предполагаемых объемов производства, рост материальных или других затрат, уплата завышенных отчислений и налогов и т. д.

Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров, произведенных или закупленных предпринимателем. Причины коммерческого риска – снижение объема реализации вследствие изменения конъюнктуры или других обстоятельств, повышение закупочной цены товаров, непредвиденное снижение объема закупок, потери товара в процессе обращения, повышение издержек обращения.

Финансовый риск возникает в сфере взаимодействия предприятия с банками и другими финансовыми институтами. Он измеряется соотношением заемных средств к собственным: чем выше это соотношение, тем в большей степени предприятие зависит от кредиторов и тем выше финансовый риск, так как прекращение кредитования или ужесточение условий кредита может повлечь за собой остановку производства из-за отсутствия сырья, материалов и т. д.

Вопрос №1. Какие виды рисков преобладают в предпринимательской деятельности?

Вопрос №2. Каким образом вышеприведённые риски зависят от сферы деятельности организации?

Вопрос №3. Можно ли минимизировать риски за счёт выбора определённого бизнеса? Приведите примеры.

Информационные сообщения: Особенности влияния рисков в предпринимательской деятельности

Тема 2. Система риск-менеджмента в современных организациях.

Вопросы к занятию

1. Понятие, цель и задачи риск-менеджмента.

2. Функции риск менеджмента.

3. Принципы риск-менеджмента.

4. Развитие концепции риск-менеджмента.

5. Общая схема управления риск-менеджмента.

Практическое задание 1:

Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель:

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса.

2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать менеджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные хозяйственные результаты.

3. Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать деятельность подчиненных.

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности.

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятельно и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его подчиненными.

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов налаживания контактов с людьми, умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом.

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функцій между собой и сотрудниками, объективная оценка результатов деятельности и своей, и сотрудников.

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат.

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, организовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы.

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с растущими потребностями общества.

11. Забота о здоровье, работоспособности и повседневных нуждах работников.

Вопрос №1. Согласны ли Вы с представленным перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер?

Вопрос №2. Какие риски, на Ваш взгляд, снижает каждое из вышеперечисленных качеств?

Вопрос №3. Имеются ли какие-либо специфические требования к риск-менеджеру?

Практическое задание 2:

Предприниматель занят изданием глянцевых журналов. Он решает вопрос об увеличении тиража конкретного журнала. Известно следующее:

- Суммарные затраты, связанные с выпуском 1 журнала, составляют 2,3 долл.

- Предполагаемая новая (сниженная) цена журнала составляет 4 долл.

- Число клиентов, которым направляется предложение о подписке по сниженной цене, равно 100 000 чел.

- Затраты на рассылку предложения составляют 0,1 долл. на одного человека.

- Предприниматель на основе личного опыта подобных предложений может предположить, что процент положительных ответов будет около 10%.

Будут ли оправданы дополнительные расходы на увеличение тиража? Стоит ли рисковать?

Практическое задание 3:

Определите размер ожидаемого рискового ущерба по причине вероятного отклонения прибыли предприятия в 2020 г. Известны данные по фактической прибыли предприятия с 2012 г. по 2019 г. (см. табл. 1). Уровень приемлемого риска составляет 0,3% от ожидаемой прибыли. Теоретическая вероятность риска примерно равна частости прогнозируемого размера прибыли.

Таблица 1

Балансовая прибыль предприятия

| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль, млн. руб. | 4 | 4,1 | 4,3 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |

Практическое задание 4:

Предприятие рассматривает возможность выхода на новые сегменты рынка, в связи с чем анализирует два альтернативных варианта развития ситуации. В первом случае степень риска низкая. Второй вариант характеризуется средним уровнем риска. Данные по вариантам развития представлены в таблице 2.

Таблица 2

Исходные данные оценки инвестиционных проектов

| Варианты | Инвестиции, млн. руб. | Денежные потоки, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 400 | 300 | 250 | 250 | 200 | 150 |
| 2 | 500 | 250 | 300 | 450 | 500 | 500 |

Требуемая норма доходности по безрисковым инвестициям для предприятия равна 13 %, премия за риск при низком уровне риска 4 %, премия за риск при среднем уровне риска 9%. Определите, какой из вариантов развития ситуации будет более предпочтителен для предприятия?

Информационные сообщения

Особенности процесса управления влияния риска на торговых предприятиях.

Тема 3. Виды рисков. Законы и принципы управления рисками.

Вопросы к занятию

1. Особенности видовой классификации рисков по различным признакам.

2. Общие законы управления в применении к управлению рисками.

3. Специфические законы управления рисками.

4. Закон неизбежного риска.

5. Закон сочетания потенциальных потерь и выгод.

Практическое задание 1:

Проанализируйте перечень возможных внутриотраслевых рисков, связанных с деятельностью предприятия по производству молочной продукции (перерабатывающая отрасль-пищевая промышленность), оцените вероятность их наступления, основываясь на личном опыте на основе предлагаемой системы оценки рисков, сформулируйте рекомендации.

Практическое задание 2:

На основании изученного теоретического материала по рассматриваемой теме заполните таблицу 3:

| Виды риска | Способы уменьшений отрицательных последствий |
| --- | --- |
| 1) низкие объемы реализации товаров |  |
| 2) неэффективная работа сбытовой сети |  |
| 3) неудачный выход на рынок нового товара |  |
| 4) ненадлежащее исполнение контрагентом условий договора |  |
| 5) противодействие конкурентов |  |
| 6) риск неплатежа за поставленный по контракту товара |  |
| 7) риск утечки коммерческой и научно технической информации |  |

Практическое задание 3:

Акции компании «А» имеют среднегодовую доходность в размере 13,5% и стандартное отклонение 21,3%.

Акции компании «В» имеют среднегодовую доходность в размере 11,1% и стандартное отклонение 19,1%.

Используя коэффициент вариации, определите степень рискованности данных акций и какой акции инвестор должен отдать предпочтение по критерию «риск-доходность».

Практическое задание 4:

Проанализируйте перечень возможных внутриотраслевых рисков, связанных с деятельностью предприятия по производству продукции для отдыха и досуга, оцените вероятность их наступления, основываясь на личном опыте на основе предлагаемой системы оценки рисков, сформулируйте рекомендации.

Тема 4: Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски.

Вопросы к занятию

1. Особенности идентификации рисков.

2. Виды анализа рисков.

3. Планирование реагирования на риски.

4. Инструменты и методы процесса планирования реагирования на риски.

5. Мониторинг и управление рисками.

Практическое задание 1:

Определить причины и факторы риска для следующих ситуаций риска:

- Риск остановки производства (не реализации профильной технологии) из-за отсутствия сырья (не заключения договора на его поставку).

- Риск не реализации производственных планов или инновационных проектов.

- Риск неполучения внешних инвестиций и кредитов.

Практическое задание 2: Творческое задание

Задание №1. Сформировать внутреннюю среду организации, занимающейся туризмом, представить ее миссию, цели, задачи, параметры экономического потенциала, оценить затраты и результаты деятельности, краткую характеристику технологию производства продукта (товара, услуги, работы) и технологию управления, структуры предприятия и структуры управления. Описать возможные риски для организации (внешние и внутренние).

Методические рекомендации к выполнению работы.

Шаг1. Преподаватель на занятии формирует в учебной группе подгруппы по 3-5 человек для работы над домашним заданием.

Шаг 2. За подгруппами студентов закрепляются организации (либо по выбору студентов, либо по заданию преподавателя), осуществляющие различные виды деятельности. Например: туристская фирма.

Шаг 3. Студенты, дома формируют и дают описание в произвольной форме факторов внутренней среды организации с определенным конкретным видом деятельности.

Шаг 4. На следующем занятии представители студенческих подгрупп докладывают результаты своей работы и совместно с преподавателем, другими студентами проводится обсуждение в аудитории.

Шаг 5. В Ходе обсуждения целесообразно выявить общие и отличительные черты организаций с различными видами деятельности.

Шаг 6. Магистранты представляют характеристику различных видов рисков (внешних и внутренних).

Шаг 7. Оценка работы в малых группах осуществляется преподавателем по 10-бальной системе с учетом детальности проработки вопроса, ясности изложения материала, точности формулировок и т.п.

Задание №2. Идентификация рисков  согласно классификационным признакам (на основе задания 1)

Коллоквиум

Программа коллоквиума

1. Характеристика экологических рисков.

2. В чем заключаются транспортные риски?

3. Содержание имущественных рисков.

4. Характеристика производственных рисков.

5. Что такое коммерческие риски?

6. Влияние финансовых рисков на деятельность предприятия.

7. В чем заключаются инвестиционные риски?

8. Что подразумевается под инновационным риском?

9. С чем связан отраслевой риск?

10. Причины операционных рисков.

11. Что такое субъективные факторы риска?

12. Классификация факторов риска по уровню процесса принятия решений.

13. Факторы риска на уровне принятия руководством стратегических решений.

14. Риск при принятии решений тактического уровня.

15. Уровни риска на этапах принятия решений.

16. Понятие кадровых рисков.

17. Основные группы кадровых рисков работы с персоналом

по уровню технологического процесса.

18. Содержание рисков на входе в организацию.

19. В чем заключаются риски при работе с персоналом внутри организации.

20. Форс-мажорные риски в сфере отдыха и досуга.

Тема 5: Методы и методология управления рисками (проводится в форме практической подготовки)

Вопросы к занятию

1. Общая характеристика методов управления рисками.

2. Методы уклонения от риска.

3. Методы локализации риска.

4. Методы диссипации риска.

5. Методы компенсации риска.

6. Абсолютные показатели методологии оценки рисков в условиях определённости.

Задание 1 для практической подготовки:

Рассчитайте среднее ожидаемое значение.

Данные для расчета. При вложении капитала в мероприятие А из 200 случаев прибыль 25 тыс. руб. была получена в 20 случаях, 30 тыс. руб. была получена в 80 случаях, прибыль 40 тыс. руб. была получена в 100 случаях. При вложении капитала в мероприятие Б из 240 случаев прибыль 30 тыс. руб. была получена в 144 случаях, прибыль 35 тыс. руб. была получена в 72 случаях, прибыль 45 тыс. руб. была получена в 24 случаях.

Задание 2 для практической подготовки:

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ»

Дерево решений – это графическое изображение процесса принятия решений, в котором отражены альтернативные решения, альтернативные состояния среды, соответствующие вероятности и выигрыши для любых комбинаций альтернатив и состояний среды.

Рисуют деревья слева направо. Места, где принимаются решения, обозначают квадратами □, места появления исходов – кругами ○, возможные решения – пунктирными линиями --------, возможные исходы – сплошными линиями ——.

Для каждой альтернативы мы считаем ожидаемую стоимостную оценку (EMV) — максимальную из сумм оценок выигрышей, умноженных на вероятность реализации выигрышей, для всех возможных вариантов.

Пример. Главному инженеру  организации (мусороперерабатывающий завод) выигравшей тендер у местных органов власти надо решить вопрос, монтировать или нет новую производственную линию, использующую новейшую технологию. Если новая линия будет работать безотказно, компания получит прибыль 200 млн. рублей. Если же она откажет, компания может потерять 150 млн. рублей. По оценкам главного инженера, существует 60% шансов, что новая производственная линия откажет. Можно создать экспериментальную установку, а затем уже решать, монтировать или нет производственную линию. Эксперимент обойдется в 10 млн. рублей. Главный инженер считает, что существует 50% шансов, что экспериментальная установка будет работать. Если экспериментальная установка будет работать, то 90% шансов зато, что смонтированная производственная линия также будет работать. Если же экспериментальная установка не будет работать, то только 20% шансов за то, что производственная линия заработает. Следует ли строить экспериментальную установку? Следует ли монтировать производственную линию? Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения?

Задание 3 для практической подготовки:

На основе данных, представленных в таблице 3, дайте оценку вероятности наступления риска недопоставки или несвоевременной поставки материалов фирмой-поставщиком с помощью:

1) контент-анализа;

2) экономико-статического метода.

Таблица 4

Сведения о фактической поставке материалов

| Месяц | Процент поставки |
| --- | --- |
| 1 | 100 |
| 2 | 85 |
| 3 | 95 |
| 4 | 100 |
| 5 | 100 |
| 6 | 100 |
| 7 | 100 |
| 8 | 75 |
| 9 | 100 |
| 10 | 100 |
| 11 | 95 |
| 12 | 95 |

Задание 4 для практической подготовки:

Используя экономико-статистический метод, определите планируемый уровень рентабельности предприятия в 2020 г. Исходные данные представлены в таблице 5.

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Рентабельность предприятия | 7 | 16 | 16 | 4 | 13 | 15 | 15 | 8 | 12 | 20 |  |

Тема 6:Управление проектными рисками

Вопросы к занятию

1. Понятие риска и неопределенности в проектной деятельности.

2. Классификация проектных рисков.

3. Система управления проектными рисками.

4. Основные подходы к оценке риска в проектах.

5. Предупреждение проектного риска и уменьшение последствий.

Задание 1 для практической подготовки:

Имеются два инвестиционных проекта: ИП1 и ИП2 с одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений. Величина планируемого дохода (тыс. руб.) неопределенна и приведена в виде распределения вероятностей (табл.). Оценить рискованность каждого проекта, используя критерий отбора – «максимизация математического ожидания дохода».

Характеристика проектов по доходам и вероятностям его получения (Таблица 6):

Таблица 6

| Инвестиционный проект ИП1 |  |
| --- | --- |
| Доход, тыс. руб. | Вероятность (В) |
| 2500 | 0,15 |
| 3000 | 0,20 |
| 3500 | 0,35 |
| 5000 | 0,20 |
| 6000 | 0,10 |
| Инвестиционный проект ИП2 |  |
| Доход, тыс. руб. | Вероятность (В) |
| 1500 | 0,10 |
| 2500 | 0,15 |
| 4000 | 0,30 |
| 5000 | 0,30 |
| 7000 | 0,15 |

Задание 2 для практической подготовки:

Необходимо выбрать наиболее эффективный инвестиционный сферы развлечений и досуга (туристический проект) с точки зрения степени риска на основе статистического метода.

Таблица 7

Исходные данные для анализа инвестиционных проектов

| Возможнаяконъюнктура рынка | «1-й» проект |  | «2-й» проект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибыль, млн.руб. | Значение вероятности | Прибыль, млн.руб. | Значение вероятности |
| Благоприятная Посредственная Неблагоприятные | 300 150 50 | 0,3 0,4 0,3 | 350 180 40 | 0,2 0,4 0,4 |
| В целом | - | 1,00 | - | 1,00 |

Задание 3 для практической подготовки:

Компания «Крокус» занимается производством оборудования для малого бизнеса. Руководством компании было принято решение расширить ассортимент своей продукции, добавив его техникой с новой технологией. Разработать карту рисков для этого проекта.

Задание 4 для практической подготовки:

Провести оценку риска двух инвестиционных проектов. Первый с вероятностью 0,7 обеспечивает прибыль 150 тыс. руб., однако с вероятностью 0,3 можно потерять 16,7 тыс. руб. Для второго проекта с вероятностью 0,6 можно получить прибыль 180 тыс. руб. и с вероятностью 0,4 потерять 20,0 тыс. руб. Какой проект выбрать?

Тема 7: Страхование и хеджирование рисков.

Вопросы к занятию

1. Сущность страхования рисков.

2. Страхование как метод управления рисками на предприятии        (организации).

3. Основные характеристики страховых контрактов.

4. Преимущества и недостатки страхования рисков.

5. Виды хеджирования финансовых рисков.

Практическое задание 1:

Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл., компании В на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на день составляет 1,4%, компании В – 1,55%. Курс 1 долл. = 28 руб. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,43%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, доходность компании В – 0,05332. Ковариация доходностей акции компании А и В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на один день.

Практическое задание 2:

Акции компании «А» имеют среднегодовую доходность в размере 13,5% и стандартное отклонение 21,3%.

Акции компании «В» имеют среднегодовую доходность в размере 11,1% и стандартное отклонение 19,1%.

Используя коэффициент вариации, определите степень рискованности данных акций и какой акции инвестор должен отдать предпочтение по критерию «риск-доходность».

Практическое задание 3:

Вы располагаете следующими видами активов: ГКО, муниципальная облигация, привилегированная акция «Промстройбанка», обыкновенная акция «Томсктелеком», простой вексель «Томскэнерго». Расположите вышеперечисленные виды активов по мере убывания степени риска.

Кейс

Сотрудник американского банка по запросу клиента отправляет его представителю отчёты по займу посредством электронной почты, но ошибается в адресе получателя. Кроме того, к письму он прикладывает файл с данными других клиентов, который ни под каким предлогом не должен был покидать пределы организации. Когда сотрудник обнаруживает свою ошибку, исправить ее уже поздно: имейл отправлен. На требование удалить письмо без прочтения и связаться с банком владелец злополучного имейла не отвечает. Представители почтовой службы встают на его защиту и отказываются выдать его личность без решения суда. Подача судебного иска приводит к тому, чего опасался банк - происходит огласка факта утечки данных о клиентах.

Разобрать поведение компании и оценить правильность каждого из шагов Идентифицировать риски с использованием модели «условие-последствие» Предложить варианты того, как должна была действовать компания Разработать стратегию поведения, которые позволили бы вернуть компании репутацию и удержать существующих/не отпугнуть новых клиентов Обосновать меры с точки зрения формальных подходов к оптимизации планирования работы с рисками. Проанализировать возможные пути развития ситуации, если бы она произошла в России.

Тема 8: Программа управления рисками на предприятии

Вопросы к занятию

1. Общие подходы к формированию программы управления рисками на предприятии.

2. Этапы разработки программы  управления рисками.

3. Оценка эффективности текущего управления рисками.

4. Понятие рисков в программе стратегического планирования развития предприятия.

5. Программа стратегического анализа рисков предприятия.

Практическое задание 1:ПрограммаКартографирование рисков

В соответствии с разработанным бизнес-планом инвестиционного проекта размер плановой прибыли по проекту составляет 3700 тыс. долл. Постройте карту рисков проекта на основании следующих параметров:

1) вероятность воздействия рисков;

2) доля величины потерь, возникающих в результате воздействия риска по отношению к плановой прибыли организации по проекту.

Исходные данные для построения карты рисков представлены в таблице 8

Таблица 8

Исходные данные для построения карты рисков

| №п/п | Вид риска | Вероятность воздействия риска, доли единицы | Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл. |
| --- | --- | --- | --- |
| Р1 | Риск нарушения сроков и объемов поставки материалов | 0,30 | 250 |
| Р2 | Риск отсутствия материалов и ресурсов необходимого качества и свойств | 0,25 | 300 |
| Р3 | Риск изменения состояния грунта | 0,15 | 1700 |
| Р4 | Риск задержки платежей инвестором | 0,5 | 600 |
| Р5 | Риск нарушения согласованности финансовых потоков | 0,70 | 400 |
| Р6 | Риск срыва планов реализации проекта из-за ошибок в инвестиционном/финансовом плане | 0,35 | 780 |
| Р7 | Риск возникновения несчастного случая | 0,10 | 200 |
| Р8 | Риск ошибок при реализации архитектурно-планировочных решений | 0,05 | 910 |

Сделайте выводы относительно каждого вида риска.

Примечание: Границы толерантности к риску:

1. Зона «допустимого риска» (зеленая зона): вероятность воздействия риска от 0 до 0,35 (включительно); величина потерь в результате воздействия риска составляет от 0 до 25 % (включительно) общей величины плановой прибыли по проекту.

2. Зона «среднего риска» (желтая зона): вероятность воздействия риска составляет от 0,36 до 0,70 (включительно); потери от воздействия риска — от 26 до 50 % (включительно) величины плановой прибыли по проекту.

3. Зона «недопустимого риска» (красная зона): вероятность воздействия риска свыше 0,71; величина потерь в результате воздействия риска составляет более 51 % общей величины плановой прибыли по проекту

Практическое задание 2:

Проведите анализ взаимоисключающих туристических проектов, имеющих продолжительность реализации 4 года. Требуемая норма доходности 18 %. Объем инвестиций для проекта А - 150 млн. руб., для проекта Б - 180 млн. руб. Понижающие коэффициенты определены экспертным путем и приведены в таблице 9.

Таблица 9

Исходные данные оценки инвестиционных проектов

| Год | Проект А |  | Проект Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Денежный поток млн. руб. | Пониж. коэфф. | Денежный поток млн. руб. | Пониж. коэфф. |
| 1 | 70 | 0,9 | 60 | 0,8 |
| 2 | 60 | 0,8 | 80 | 0,9 |
| 3 | 60 | 0,7 | 100 | 0,7 |
| 4 | 70 | 0,7 | 120 | 0,8 |

Практическое задание 3:  Программа управления рыночными рисками

По условиям сделки компания должна поставить продукцию покупателю через несколько месяцев после заключения договора по заранее оговоренной цене.

Капитал компании составляет 100 млн долл. США; максимально допустимый утвержденный размер единовременных потерь компании – 20% от капитала. На основании исторического анализа было определено, что максимальный размер потерь при заключении подобной сделки может составлять 50% от размера сделки.

Возьмите на себя роль риск-менеджера и рассчитайте лимит на сумму сделки по реализации продукции.

Практическое задание 4:  Программа управления финансовыми рисками

Эта деловая ситуация из американской практики риск-менеджмента чрезвычайно полезна для усвоения практических навыков и, кроме того, дает представление об особенностях управления финансами в малом бизнесе.

Мария М. планирует продажу плакатов для туристов по 3,5 долл. за штуку. Она может приобретать плакаты за полную стоимость. Аренда палатки обойдется в 700 долл. в неделю.

Ответьте на следующие вопросы:

1) Каков порог рентабельности?

2) Каким станет порог рентабельности, если арендная плата повысится до 1050 долл.?

3) Каким будет порог рентабельности, если удастся увеличить цену реализации с 3,5 до 3,85 долл.?

4) Каким будет порог рентабельности, если закупочная цена плакатов повысится с 2,1 до 2,38 долл.?

5) Сколько плакатов должно быть продано для получения прибыли в сумме 490 долл. в неделю?

6) Какую прибыль можно ожидать при различных уровнях продаж?

7) Какой запас финансовой прочности имеет бизнес Марии при сумме прибыли 490 долл. в неделю?

8) Если Мария М. запланирует продавать два вида товара: 400 штук обычных плакатов (цена реализации 3,5 долл., закупочная цена 2,1 долл.) и 500 штук больших плакатов (цена реализации 6 долл., закупочная цена 3,92 долл.), то чему будет равен порог рентабельности каждого из этих товаров и общий порог рентабельности всего предприятия?

9) Что больше способствует снижению порога рентабельности и повышению запаса финансовой прочности: торговля одним видом плакатов или двумя?

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии  оценивания сформированности компетенций,  определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования, а также методическими рекомендациями по реализации видов и форм текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Данные документы определяют: виды и формы оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего и промежуточного контроля, порядок их проведения, используемые инструменты и технологии. Методические рекомендации являются составной частью ОПОП.

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная учебная литература:

1.	Панягина А. Е. Управление рисками на предприятии: теория и практика: учебное пособие / А. Е. Панягина, А. В. Свистунов. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 284 c. – ISBN 978-5-4497-0608-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/96561.html (дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/96561.

2.	Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 c. – 5-238-00861-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71229.html

3.	Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Дубина, Г.К. Кишибекова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 266 c. – 978-5-4487-0271-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76240.html

4.	Пасько, E. A. Страхование и управление рисками: практикум / E. A. Пасько. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – 106 c. – ISBN 2227-8397. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http: // www.iprbookshop.ru/69435.html (дата обращения: 12.04.2021).

5.	Рахимова Н.Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Рахимова. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 191 c. – 978-5-7410-1538-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69961.html

6.	Никонов В. Управление рисками [Электронный ресурс]: как больше зарабатывать и меньше терять / В. Никонов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 285 c. – 978-5-9614-1013-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41476.html

7. Косолапов А.Б. Управление рисками в туристском бизнесе: учебное пособие / А.Б. Косолапов. - М.: КНОРУС, 2016 . - 286с.

  - Дополнительная учебная литература:

1. Нестеров, С. А. Анализ и управление рисками в информационных системах на базе операционных систем Microsoft: учебное пособие / С. А. Нестеров. – 3-е изд. – Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 250 c. — ISBN 978-5-4497-0300-2. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/89416.html.

2.	Казанская А.Ю. Комплексный подход к оценке социально-экономического состояния муниципальных образований [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Казанская, В.С. Компаниец. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 225 c. – 978-5-4487-0390-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79637.html

3.	Кулешова Е.В. Управление рисками проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Кулешова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. – 188 c. – 978-5-4332-0251-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72205.html

4.	Алексеенко В.Б. Управление рисками в производственно-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.Б. Алексеенко, Г.М. Кутлыева, Ю.И. Мочалова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российский университет дружбы народов, 2013. – 88 c. – 978-5-209-04695-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22224.html

5.	Фирсова О.А. Управление рисками организаций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.А. Фирсова. – Электрон. текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. – 82 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33447.html

6. Шкурко, В.Е. Управление рисками проектов: учебное пособие / В. Е. Шкурко; под редакцией А. В. Гребенкин. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 184 c. – ISBN 978-5-7996-1266-5. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/65997.html (дата обращения: 17.04.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей

7.3.Периодические издания

1. Вестник образования России [Электронный ресурс]: периодическое издание. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/582/32582

2. Журнал «Управление Риском» http://ankil.info/news

3. Вопросы экономики. ISSN 0042-8736

4. Научный журнал "Экономические системы" ISSN 2309-2076

5. Международный научный журнал "Теория и практика общественного развития" ISSN 1815–4964

6. Управление экономическими системами: электронный научный журнал ISSN 1999-4516

7. Эффективное антикризисное управление ISSN 2078-8886 0.

8. Экономика: теория и практика ISSN 2224-042X

9. Менеджмент в России и за рубежом ISSN 1028-5857

10. Научный журнал "Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика" ISSN 1993-1824

11. газета «Коммерсант» www.kommersant.ru.

12. журнал «Финансы и экономика» www.finans.rusba.ru.

12.журнал «Российский экономический журнал» www.rej.guu.ru.

13.Журнал «Управление финансовыми рисками»  https://grebennikon.ru/journal-23.html

14.Научный журнал «Маркетинг Менеджмент в цифровой экономике» http://mmde.creativeconomy.ru

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Интернет-браузер InternetExplorer (или любой другой).

2.Электронная библиотечная система IPRbookswww.iprbookshop.ru

3. www.zipsites.ru – бесплатная электронная Интернет библиотека.

4. www.elibraru.ru – бесплатная электронная Интернет библиотека.

5. www.big.libraru.info – большая  электронная библиотека.

9.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности – лекционных занятий, практических занятий, самостоятельной работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:

•	работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами лекций;

•	внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и курсовых работ;

•	выполнение самостоятельных практических работ;

•	подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними.

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В течение семестра необходимо подготовить рефераты с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение различных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с ними.

Для успешной сдачи  экзамена (зачета)  рекомендуется соблюдать следующие правила:

•	Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего семестра.

•	Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.

•	Время непосредственно перед экзаменом лучше использовать таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.

На  экзамене (зачете) высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.

Подробные методические указания для обучающихся  см. в  учебно-методическом пособии Дементьевой Ю.В., Павловой С.А. «Методические указания по освоению дисциплин для обучающихся по программам высшего образования», которое размещено в электронной информационно-образовательной среде вуза.

10.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционнаясистема Microsoft Windows

2. Microsoft Office 2010-2016

3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security

4. Программадляработыс pdf файлами Adobe Reader

5. Архиватор 7-zip

6. Справочно-правовая система Консультант Плюс

7. Справочно-правовая система Гарант

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1.Проектор, ноутбук

2.Проекционный экран

3.Колонки

12.	Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекционные занятия(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация) и практические занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - диспуты, решение ситуационных задач, ролевые игры и разбор конкретных ситуаций.

На учебных занятиях используются технические средства обучения – проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования университета.

12.1. В освоении учебной дисциплины  используются следующие традиционные образовательные технологии:

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов;

- практические занятия;

- контрольные опросы;

- консультации;

- самостоятельная работа с учебной литературой;

- подготовка и обсуждение презентаций.

12.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая игра, деловая игра, круглый стол, коллоквиум,диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие:

- творческие задания;

- сообщения с анализом;

- анализ проблемных ситуаций;

- деловая игра;

- коллоквиум;

-беседа.

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Управление рисками»

1.	Паспорт компетенций

| Код оцениваемой компетенции (или её части) | Вид контроля | Компонент фонда оценочных средств |
| --- | --- | --- |
| УК-2 | письменный | проблемно-аналитическое задание, информационный проект (творческое задание), практическое задание в форме практической подготовки |
| ПК-2 | письменный | проблемно-аналитическоезадание, информационный проект (творческое задание), коллоквиум, практическое задание в форме практической подготовки |
| ПК-5 | письменный | проблемно-аналитическое задание, информационный проект (творческое задание), коллоквиум, практическое задание в форме практической подготовки |
| УК-2, ПК-2, ПК-5 | письменный | Тест |
| УК-2, ПК-2, ПК-5 | устный | Вопросы к зачёту |

2.Критерии освоения компетенций

В качестве критериев освоения компетенций используются знания, умения, владения.

Критерии оценки знаний студентов

(пороговый уровень сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | - студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - делает квалифицированные выводы и обобщения; - владеет на высококвалифицированном уровне системой понятий. |
| Хорошо | - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной и дополнительной литературы; - затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений; - владеет на достаточном уровне системой понятий. |
| Удовлетворительно | - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении; - показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы; - слабо аргументирует научные положения; - практически не способен сформулировать выводы и обобщения; - частично владеет системой понятий. |
| Неудовлетворительно | - студент не усвоил значительной части материала; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; - не владеет системой понятий. |

Критерии оценки умений студентов по решению учебно-профессиональных задач и заданий

(продвинутый уровень сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. |
| Хорошо | студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия. |
| Удовлетворительно | студент в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, недостаточно используя научные понятия. |
| Неудовлетворительно | студент не решил учебно-профессиональную задачу или задание. |

Критерии оценки владения студентами навыками решения широкого круга комплексных проблемно-аналитических  задач профессиональной деятельности (повышенный уровень сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены задачи деловых игр, кейс-стади; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии. |
| Хорошо | даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении задач деловых игр, кейс-стади не всегда использовались рациональные методики; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. |
| Удовлетворительно | даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении задач деловых игр, кейс-стади студент использовал прежний опыт, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. |
| Неудовлетворительно | не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым “удовлетворительно”. |

2.	Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы, тесты для проверки теоретических знаний обучающихся (пороговый уровень формирования компетенции):

Тест

1. Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе статистических показателей?

А. вероятностный метод;

Б. построение дерева решений;

В. метод сценариев;

Г. анализ чувствительности;

Д. учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;

имитационное моделирование.

2. Какой из перечисленных методов оценки риска дает представление о наиболее критических факторах инвестиционного проекта?

А. построение дерева решений;

Б. метод сценариев;

В. учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;

Г. вероятностный метод;

Д. анализ чувствительности;

Е. имитационное моделирование.

3. Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем введения поправки на риск или путем учета вероятности возникновения денежных потоков?

А. построение дерева решений;

Б. метод сценариев;

В. Учёт рисков при расчёте чистой приведенной стоимости;

Г. анализ чувствительности;

Д. вероятностный метод

имитационное моделирование

4. Какой из перечисленных методов оценки риска используется в ситуациях, когда принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии дальнейшего развития событий?

А. имитационное моделирование;

Б. вероятностный метод;

В. учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;

Г. построение дерева решений;

Д. анализ чувствительности;

Е. метод сценариев.

5. Какой из перечисленных методов оценки риска представляетсобой серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценкистепени влияния различных факторов на некоторые зависящие от них результаты?

А. учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;

Б. анализ чувствительности;

В. построение дерева решений;

Г. вероятностный метод;

Д. метод сценариев;

Е. имитационное моделирование.

6. Каким образом при расчете чистой приведенной стоимости можно учитывать риск?

А. в знаменателе формулы NPV посредством корректировки ставки дисконта;

Б. комбинация формул NPV посредством корректировки чистых денежных потоков;

В. Все варианты верны;

Г. в числителе формулы NPV посредством корректировки чистых денежных потоков.

7. Что является субъектом управления в риск-менеджменте?

А. специальная группа людей, которая посредством различных приёмов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками;

Б. все варианты верны;

В. риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами.

8. Что является объектом управления в риск-менеджменте?

А. риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами;

Б. все варианты верны;

В. специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками.

9. Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней среде» отражает смысл…

А. закона неизбежного риска;

Б. закона сочетания потенциальных потерь и выгод;

В. закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов.

10. Утверждение о том, что «практически в любых ситуациях риска потенциальная возможность потерь или убытков сочетается с потенциальной возможностью получения дополнительных доходов» отражает смысл…

А. закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов;

Б. закона неизбежности риска;

В. закона сочетания потенциальных потерь и выгод.

11. Что такое риск?

А.  разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели;

Б. наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна;

В.  следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера.

12. Какие потери можно обозначить как трудовые?

А. потери рабочего времени;

Б. уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию;

В. уплата дополнительных налогов;

Г. невыполнение сроков сдачи объекта;

Д. потери материалов;

Е. ущерб здоровью;

Ж.  потери сырья;

З. ущерб репутации;

И. выплата штрафа.

13. Какие компании называют кэптивными?

А. универсальные страховые;

Б. специализированные страховые;

В.  ведомственные страховые.

14. Какие потери можно считать финансовыми?

А.  потери ценных бумаг;

Б. потери сырья;

В. невыполнение сроков сдачи объекта;

Г. выплата штрафа;

Д.  уплата дополнительных налогов;

Е. уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию.

15. Факторы, которые влияют на уровень финансовых рисков подразделяются на:

А. объектные и субъектные;

Б. позитивные и негативные;

В. простые и сложные.

16. Какие потери можно отнести к потерям времени:

А. невыполнение сроков сдачи объекта;

Б. потери ценных бумаг;

В. выплата штрафа;

Г. уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию;

Д. уплата дополнительных налогов.

17. Как называется процесс использования механизмов уменьшения рисков?

А. диверсификация;

Б. лимитирование;

В. хеджирование.

18. Что такое анализ риска?

А. систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия;

Б. систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты;

В. начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик.

19. Что является принципом действия механизма диверсификации?

А. избежание рисков;

Б. разделение рисков;

В. снижение рисков.

20. Что такое идентификация риска?

А. систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия;

Б. начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик;

В. систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты.

21. Под максимальным объемом страховой защиты предприятия по конкретным видам страхуемых финансовых рисков понимается:

А. страховой тариф;

Б. страховая сумма;

В. страховая премия.

22. Как называются риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль?

А. чистыми;

Б. критическими;

В. спекулятивными.

23. На какие виды подразделяются риски по уровню финансовых потерь?

А. допустимый, критический и катастрофический;

Б. недопустимый, допустимый и критический;

В. критический, катастрофический и недопустимый.

24. Что такое последствия риска?

А. скорее положительными;

Б. как положительными, так и отрицательными;

В. только отрицательными.

25. Как называются риски, которые практически всегда несут в себе потери?

А. критическими;

Б. спекулятивными;

В. чистыми.

26. В основе какой из ниже предложенных операции лежит обмен финансовыми активами или обязательствами для улучшения их структуры и снижения возможных потерь:

А. своп;

Б. хеджирование;

В. репо.

27. Как называются риски, которые обусловлены деятельностью самого предприятия и его контактной аудиторией?

А внешними;

Б. внутренними;

В. чистыми.

28. Как называются риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря прибыли?

А. катастрофическими;

Б. критическими;

В. допустимыми.

29.Чем измеряется величина или степень риска?

А. средним ожидаемым значение;

Б. изменчивостью возможного результата;

В. оба варианта верны.

30. В чем состоит социально-экономическая функция риска?

А. в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике  – отрасли деятельности, в которых риск приемлем;

Б. в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода;

В. оба варианта верны.

31. К какой группе методов управления рисками относится распределение инвестиций в разных отраслях и сферах деятельности?

А. методы диверсификации рисков;

Б. методы локализации рисков;

В. методы компенсации рисков;

Г. методы уклонения от рисков.

32. К какой группе методов управления рисками относится создание специальных инновационных подразделений?

А. методы локализации рисков;

Б. методы диверсификации рисков;

В. методы компенсации рисков;

Г. методы уклонения от рисков.

33. К какой группе методов управления рисками относится увольнение некомпетентных

сотрудников?

А. методы локализации рисков;

Б. методы диверсификации рисков;

В. методы уклонения от рисков;

Г. методы компенсации рисков.

34. К какой группе методов управления рисками относится создание системы резервов?

А. методы уклонения от рисков;

Б. методы диверсификации рисков;

В. методы компенсации рисков;

Г. методы локализации рисков.

35. К какой группе методов управления рисками относится обучение и инструктирование персонала?

А. методы уклонения от рисков;

Б. методы компенсации рисков;

В. методы диверсификации рисков;

Г. методы локализации рисков.

36.К какой группе методов управления рисками относится распределение ответственности между участниками проекта?

А. методы диверсификации рисков;

Б. методы компенсации рисков;

В. методы локализации рисков;

Г. методы уклонения от рисков.

37. К какой группе методов управления рисками относится распределение риска по этапам работы?

А. методы локализации рисков;

Б. методы компенсации рисков;

В. методы уклонения от рисков;

Г. методы диверсификации рисков.

38. К какой группе методов управления рисками относится заключение договоров о совместной деятельности для реализации рискованных проектов?

А. методы диверсификации рисков;

Б. методы уклонения от рисков;

В. методы компенсации рисков;

Г. методы локализации рисков.

39. К какой группе методов управления рисками относится прогнозирование внешней обстановки?

А. методы компенсации рисков;

Б. методы уклонения от рисков;

В. методы локализации рисков;

Г. методы диверсификации рисков.

40. К какой группе методов управления рисками относится страхование?

А. методы уклонения от рисков;

Б. методы диверсификации рисков;

В. методы локализации рисков;

Г. методы компенсации рисков.

Примерный список вопросов

1. Понятие «риск», сущность и содержание управления рисками.

2. История развития исследования теории риска.

3. Основные термины, раскрывающие сущность риска.

4. Основные подходы к классификации рисков.

5. Этапы управления риском.

6. Основные причины возникновения рисков.

7. Риск как экономическая категория.

8. Риск, неопределенность и вероятность.

9. Величина риска и прибыль.

10. Определение экономического риска.

11. Классификация рисков по видам потерь.

12. Понятие, цель и задачи риск-менеджмента.

13. Функции риск менеджмента.

14. Принципы риск-менеджмента.

15. Развитие концепции риск-менеджмента.

16. Общая схема управления риск-менеджмента.

17. Предпринимательский риск как экономическая категория.

18. Концепция приемлемого риска.

19. Структура службы риск-менеджмента.

20. Основные аксиомы риск-менеджмента.

21. Общеуправленческие и специальные принципы риск-менеджмента.

22. Ошибки в риск-менеджменте.

23. Особенности видовой классификации рисков по различным признакам.

24. Общие законы управления в применении к управлению рисками.

25. Специфические законы управления рисками.

26. Закон неизбежного риска.

27. Закон сочетания потенциальных потерь и выгод.

28. Статистические и динамические риски.

29. Внешние и внутренние риски.

30. Чистые и спекулятивные риски.

31. Экономические риски.

32. Закон прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов.

33. Особенности идентификации рисков.

34. Виды анализа рисков.

35. Планирование реагирования на риски.

36. Инструменты и методы процесса планирования реагирования на риски.

37. Мониторинг и управление рисками.

38. Входы процесса планирования реагирования на риски.

39. Выходы процесса планирования реагирования на риски.

40. Контрактные соглашения, касающиеся рисков.

41. Рисковая экспозиция.

42. Внутренние и внешние источники информации для идентификации рисков.

43. Общая характеристика методов управления рисками.

44. Методы уклонения от риска.

45. Методы локализации риска.

46. Методы диссипации риска.

47. Методы компенсации риска.

48. Абсолютные показатели методологии оценки рисков в условиях определённости.

49. Методы трансформации рисков.

50. Отказ от риска.

51. Снижение частоты ущерба или предотвращения убытка.

52. Уменьшение размера убытка.

53. Абсолютные показатели методологии оценки рисков в условиях неопределённости.

54. Показатели оценки рисков в условиях неопределённости.

55. Понятие риска и неопределенности в проектной деятельности.

56. Классификация проектных рисков.

57. Система управления проектными рисками.

58. Основные подходы к оценке риска в проектах.

59. Предупреждение проектного риска и уменьшение последствий.

60. Цели и ограничения системы управления рисками проектов.

61. Реестр рисков проектов.

62. Методы управления рисками в проектной деятельности.

63. Критерии классификации методов обработки проектных рисков.

64. Этапы обработки проектных рисков.

65. Теории реализации проектных рисков.

66. Уклонение от проектных рисков.

67. Сегрегация проектных рисков.

68. Сущность страхования рисков.

69. Страхование как метод управления рисками на предприятии        (организации).

70. Основные характеристики страховых контрактов.

71. Преимущества и недостатки страхования рисков.

72. Виды хеджирования финансовых рисков.

73. Оценка экономической эффективности страхования инвестиционных рисков.

74. Программы страхования бизнеса и предпринимателей.

75. Стандарты управления рисками в страховании.

76. Проверка соблюдения стандартов в страховании.

77. Стратегии хеджирования рисков.

78. Хеджирование валютных рисков.

79. Комплексная программа управления рисками на предприятии: внутренняя среда организации как область возникновения рисков, характеристика и структура внешней среды организации под воздействием рисков.

80. Управленческие дисфункции как причина возникновения внутренних рисков.

81. Управление техническими и производственными рисками.

82. Особенности управления социальными рисками.

83. Кадровые риски количественного и качественного характера.

84. Психологические риски.

85. Политические риски.

86. Управление экологическими рисками.

87. Логистические риски.

88. Инновационные риски.

89. Общие подходы к формированию программы управления рисками на предприятии.

90. Этапы разработки программы  управления рисками.

91. Оценка эффективности текущего управления рисками.

92. Понятие рисков в программе стратегического планирования развития предприятия.

93. Программа стратегического анализа рисков предприятия.

Задания для проверки умений и навыков применения студентами теоретических знаний при решении широкого круга проблемно-аналитических и практических учебно-профессиональных задач (продвинутый и повышенный  уровень формирования компетенции):

Решение ситуационных задач

Задание 1.Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель:

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса.

2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать менеджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные хозяйственные результаты.

3. Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать деятельность подчиненных.

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности.

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятельно и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его подчиненными.

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов налаживания контактов с людьми, умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом.

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и сотрудниками, объективная оценка результатов деятельности и своей, и сотрудников.

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат.

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, организовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы.

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с растущими потребностями общества.

11. Забота о здоровье, работоспособности и повседневных нуждах работников.

Вопросы

1. Согласны ли Вы с представленным перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер?

2. Какие риски, на Ваш взгляд, снижает каждое из вышеперечисленных качеств?

3. Имеются ли какие-либо специфические требования к риск-менеджеру?

Задание 2.Вся предпринимательская деятельность связана с различными рисками. Приведите примеры рисков, с которыми сталкивается предприниматель:

а) которые целесообразно страховать;

б) не связанные со страхованием.

Задание 3.На основе методов экспертной и многокритериальной оценки провести диагностику какой-либо организации в сфере торговли, сравнить с подобными 2-3 организациями.

Задание 4. На основе финансовой отчетности организаций провести анализ  финансовой устойчивости и эффективности ее работы, оценить уровень риска банкротства, используя модель Э.Альтмана и другие, пояснить причины. Сравнить данные со средними статистическими данными по России в подобных организациях на основе официальной статической информации. Определить тенденцию развития рисков.

Задание 5. Сотрудник организации по запросу клиента отправляет его представителю отчёты по займу посредством электронной почты, но ошибается в адресе получателя. Кроме того, к письму он прикладывает файл с данными других клиентов, который ни под каким предлогом не должен был покидать пределы организации. Когда сотрудник обнаруживает свою ошибку, исправить ее уже поздно: письмо отправлено. На требование удалить письмо без прочтения и связаться с организацией владелец злополучного письма не отвечает. Представители почтовой службы встают на его защиту и отказываются выдать его личность без решения суда. Подача судебного иска приводит к тому, чего боялась организация - происходит огласка факта утечки данных о клиентах.

Разобрать поведение компании и оценить правильность каждого из шагов Идентифицировать риски с использованием модели «условие-последствие». Предложить варианты того, как должна была действовать компания.

Разработать стратегию поведения, которые позволили бы вернуть организации репутацию и удержать существующих/не отпугнуть новых клиентов. Обосновать меры с точки зрения формальных подходов к оптимизации планирования работы с рисками. Проанализировать возможные пути развития ситуации, если бы она произошла в России.

Задание 6. На основе примеров преподавателя или по выбору студента необходимо:

1. Описать организационные меры по профилактике рисков.

2. Разработать программу страхования от рисков.

Задание 7. Описать основные преимущества использования страхования как механизма управления риском и привести примеры в сфере туризма:

- привлечение страхового капитала для компенсации убытков предприятия;

- снижение неопределенности в финансовом планировании деятельности предприятия

- высвобождение денежных средств для более эффективного использования;

- сокращение затрат на управление риском путем использования опыта страховых экспертов для оценки и анализа рисков.

Задание 8. На примере деятельности известных организаций обосновать виды страхования их инвестиционной, финансовой и хозяйственной деятельности.

Практические задания

Задание 1. Оцените степень риска из-за изменения уровня издержек обращения, используя статистический метод. Данными для расчета является среднеотраслевой уровень издержек обращения за последние 5 лет:

1 год – 28 %;

2 год – 26 %;

3 год – 27 %;

4 год – 29 %;

5 год – 26 %.

Планируемый уровень издержек обращения – 28 %.

Задача 2. Определить целесообразность инвестирования в акции компании А, имеющей b = 1,6, или компании Б, имеющей b = 0,9, если Rr = 6%, Rm = 12 %. Инвестиция осуществляется в том случае, если доходность составляет не менее 15 %.

Задача 3. Портфель включает следующие активы:

12 % акции компании А, имеющей b = 1;

18 % акции компании Б, имеющей b = 1,2;

25 % акции компании В, имеющей b = 1,8;

45 % акции компании Г, имеющей b = 0,7.

Определите степень риска (b-коэффициент) инвестиционного портфеля.

Задача 4. Даны два альтернативных финансовых инструмента, которые имеют следующие характеристики  (Таблица 1).

1. По критерию размаха вариации необходимо определить меру риска, ассоциируемого с данным активом, и  выбрать лучший из двух.

Таблица 1

Исходные данные для анализа степени риска финансовых инструментов

| Показатели | Вариант А | Вариант Б |
| --- | --- | --- |
| Стоимость ценной бумаги, тыс.руб. | 12 | 18 |
| Доходность (экспертная оценка), % пессимистическая наиболее вероятная оптимистическая | 14 16 18 | 13 17 21 |
| Размах вариации доходности |  |  |

2. Оценить риск каждого из альтернативных финансовых инструментов, если в обоих случаях вероятность наиболее вероятной доходности составляет 60%, а вероятности  пессимистической и оптимистической оценок равны и составляют 20% каждый.

Задача 5. В таблице приведены статистические данные о финансовых инструментах А, Б и В. Необходимо проанализировать риск этих инструментов, а также возможных портфелей, если предприниматель может выбрать одну из двух стратегий: а) выбрать один из финансовых инструментов; б) составить портфель, в котором 50% будет составлять один из активов и 50 % - другой.

Таблица 2

Количественные характеристики возможных инвестиций

| Год | Доходность активов, % |  |  | Портфели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | 50 %А+ 50 % Б | 50 %Б+ 50 % В | 50 %А+ 50 % В |
| 1-й | 10 | 14 | 14 |  |  |  |
| 2-й | 13 | 12 | 16 |  |  |  |
| 3-й |  |  |  |  |  |  |
| Среднее |  |  |  |  |  |  |
| Стандартное отклонение |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |

Задача 6. Предприятие планирует осуществить платежи в сумме 10 000 долл. через 3 месяца. Спот курс - 15 руб. за 1 долл., форвардный курс - 16,5 руб. за 1 долл. Цена исполнения валютного опциона call 16,5 руб., премия 30 коп. за 1 долл. Текущий курс через 3 мес. - 17,8 руб. за 1 долл.

Определите результаты:

1) отказа предприятия от хеджирования.

2) хеджирования с помощью форвардной операции.

3) хеджирования с помощью опциона.

Определите стратегию предприятия в будущем периоде.

Задача 7. Определите страховое сторно, процент сторно и уровень выплат страхового возмещения по следующим данным: страховой портфель по долгосрочному страхованию жизни на отчетную дату -10308; количество выбывших договоров в течение отчетного периода в связи: с окончанием срока договоров - 362, со смертью застрахованных - 184; с неуплатой месячных взносов - 106; поступившие страховые платежи, 1385420 руб.; страховое возмещение, 1312125 руб.

Задача 8. Необходимо рассчитать экономический ущерб и страховое возмещение при страховании предприятия от простоев производства по независящим от него причинам на основе следующих данных: длительность простоя - 25 суток; ответственность наступает после пяти суток, чистая прибыль фактическая, в среднем за месяц - 50245 руб.; налогооблагаемая прибыль - 86 % от валовой прибыли; платежи по взятым обязательствам 15348 руб.; фонд оплаты труда административно - управленческого персонала (ФОТауп) и особо квалифицированных работников (ФОТ кв) - 75340 руб., или 32 % (d) от общего ФОТ; налоги, зависящие о ФОТ - 35 %; расходы по очистке территории после происшествия - 4573 руб., и временной аренде здания - 3770 руб. При расчете прямых потерь учитывается зарплата только работников I категории. В договоре предусмотрена безусловная франшиза в размере 12 % от нанесенного ущерба.

Задача 9. Предприятие планирует осуществить платежи в сумме 10 000 долл. через 3 месяца. Спот курс - 15 руб. за 1 долл., форвардный курс - 16,5 руб. за 1 долл. Цена исполнения валютного опциона call 16,5 руб., премия 30 коп. за 1 долл. Текущий курс через 3 мес. - 17,8 руб. за 1 долл.

Определите результаты:

1) отказа предприятия от хеджирования.

2) хеджирования с помощью форвардной операции.

3) хеджирования с помощью опциона.

Определите стратегию предприятия в будущем периоде.

Проблемно-аналитические задания

Кейс. Тест на способность к риску

Выразите свое согласие – «да» или несогласие – «нет» с приведенными ниже утверждениями.

1. Я бы рискнул начать собственное дело, но не работать на кого-то еще.

2. Никогда не пойду на такую работу, где много поездок.

3. Если бы и стал играть, то никогда не делал бы малых ставок.

4. Мне нравится улучшать свою жизнь с помощью новых идей.

5. Никогда не брошу работу, не будучи уверенным, что есть другая.

6. Я не склонен пойти на риск, чтобы расширить свой кругозор.

7. Зная, что какое-то конкретное новое дело может кончиться неудачей, я не стал бы вкладывать в него средства, даже зная, что барыш может быть велик.

8. Хотел бы испытать в жизни как можно больше острых ощущений.

9. Не ощущаю в себе особой потребности в возбуждающих событиях.

10. Я не обладаю большой энергией.

11. Я могу без труда порождать много «прибыльных» идей.

12. Я бы никогда не стал спорить на сумму, которой в данное время не располагаю.

13. Мне нравится предлагать новые идеи или концепции, даже когда реакции на них, например моего руководителя, непредсказуемы и неясны.

14. Я готов участвовать лишь в таких сделках, которые достаточно ясны и определенны.

15. Менее надежная работа с большим доходом меня привлекает больше, чем более надежная со средним.

16. По характеру я не очень независим.

Оценка результатов

Если Вы ответили «да» на вопросы: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13 и 15 – присваивайте каждому ответу по 1 баллу.

Если Вы ответили «нет» на вопросы 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14 и 16 – также присваивайте каждому ответу по 1 баллу.

Если сумма составит 13 и более баллов, Вы, по всей вероятности, склонны к предпринимательскому риску и обладаете определенными чертами риск-тейкера (рискующего менеджера).

ДЕЛОВАЯ ИГРА.Приведенные ниже практические задания выполняются в группах.

Число групп-участников может быть любым, но нежелательно, чтобычисло студентов в одной группе выходило за рамки 5-7 человек. Результаты работы группы презентуются ее представителем в виде короткого докладалибо сдаются в письменной форме преподавателю, а затем подвергаются обсуждению. Работа группы оценивается не только по качеству представленных результатов, но и по степени ее участия в обсуждении, т. е. по содержанию задаваемых членами группы вопросов и по качеству ответов на задаваемые их докладчику (группе) вопросы.

Кейс 2.Классификация рисков

Риск-менеджер ОАО «Веста» в результате проведенного анализа сформировал следующий перечень рисков:

1. Риск аварии грузового судна во время перевозки груза, ожидаемого компанией.

2. Риск слишком резкого снижения курса USD для компании, осуществляющей экспортные операции.

3. Риск возникновения сбоев в поставках сырья.

4. Риск снижения спроса на продукцию предприятия.

5. Риск отвержения рынком нового товара организации.

6. Риск потери прибыли в результате снижения рыночных цен на товар.

7. Риск просрочки выплаты долга дебитором.

8. Риск разрушения складского помещения фирмы в результате стихийного бедствия.

9. Риск поражения вирусом компьютерных сетей компании.

10. Риск утечки информации, представляющей коммерческую тайну.

11. Риск возникновения на рынке нового сильного конкурента.

12. Риск потери платежеспособности.

13. Риск превышения спросом производственных мощностей предприятия.

14. Риск поставки низкокачественных материалов поставщиком (с большой долей брака).

15. Риск резкого скачка текучести кадров.

16. Риск остановки производства в результате выхода из строя оборудования.

17. Риск ухода с рынка основного промышленного потребителя продукции предприятия.

18. Риск банкротства банка, обслуживающего организацию.

19. Риск отказа инвестора от дальнейшего финансирования проекта в процессе его реализации.

20. Риск ухода ведущих специалистов компании.

Требуется каждый из перечисленных рисков отнести к одной из групп, согласно их классификации по основным сферам (областям) деятельности организации.

Кейс3.Структурные характеристики риска

Опишите представленные ниже риски предприятия структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

- Риск невыполнения обязательств со стороны дебиторов (риск неплатежа);

- Риск поломки оборудования;

- Риск нереализации произведенной продукции;

- Риск неполучения (недополучения) исходного сырья.

Кейс 4.История краха банка Barings. Функции риск-менеджмета

Один из самых ярких примеров финансового краха – история банка Barings. Генеральный управляющий филиала банка, Ник Лизон, должен был заниматься низкорисковыми арбитражными операциями, играя на разнице в цене на сходные производные акции на Сингапурской валютной бирже и бирже Осаки. Фактически же он занимался куда более рискованными операциями, продавая и покупая контракты на обеих биржах или покупая и продавая контракты различных типов. Лизон контролировал весь процесс купли-продажи.

В качестве генерального управляющего он имел возможность скрывать свои тайные торговые операции. Старшие менеджеры банка Baringsполучали большие прибыли от операций, проводимых Лизоном, и не считали нужным проводить различного рода проверки.

Однако колебания на рынке вызвали существенные потери. По мере того как убытки росли, Лизон увеличивал ставки, и, после того как из-за землетрясения в Японии рухнул индекс Nikkei, убытки возросли катастрофически и дефицит составил более 1 млрд. долл. Для банка это оказалось слишком много. В марте 1995 г. он был куплен голландским банком ING всего за один фунт стерлингов.

Вопросы:

Почему высокие прибыли Лизона должны были вызвать скорее тревогу руководства банка, нежели похвалу?

Какая важнейшая функция менеджмента (в частности, рискменеджмента) не была реализована в полном объеме руководством банка Barings?