МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(Колледж ГГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02	Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка)

пос. Электроизолятор,

2024

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 35 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 41 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

код	наименование профессии (специальности)

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности ВД 2  Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

## ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

## 1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

| ПК 2.1 | Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; |
| --- | --- |
| ПК 2.2. | Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства |
| ПК 2.3. | Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов; |
| ПК 2.4. | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов; |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в: | -подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; - организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства; - определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах; - оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ; - контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для производства строительных работ; - разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; - составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы; - составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в под-разделении строительной организации; - представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам; - контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда; - планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации; |
| --- | --- |
| уметь | - планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства; - осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства; - осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; - осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); - осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; - обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией; - формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; - распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; - проводить обмерные работы; - определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; - осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); - распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; - определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ; - вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; - осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); - калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации; - определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; - оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов, |
| знать | - планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства; - осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства; - осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; - осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); - осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; - обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией; - формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; - распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; - проводить обмерные работы; - определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; - осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); - распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; - определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ; - вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; - осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); - калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации; - определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; - оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов, |

1.3. Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий

На занятиях используются воспитательные возможности содержания учебной дисциплины, в том числе в сфере достижения личностных результатов обучения, включающих:

- демонстрацию интереса к будущей профессии;

- оценку собственного продвижения, личностного развития;

- положительную динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  на благо Отечества;

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

- демонстрацию умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- демонстрацию навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- уважительное отношение к родителям, соблюдение этических норм общения при взаимодействии с ними, готовность к созданию семьи и ответственность за воспитание своих детей;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня и в командных проектах;

- формирование мотивации на получение профильного высшего образования по выбранной специальности;

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;

- развитие эстетического восприятия, способности воспринимать прекрасное в окружающей природе, в искусстве.

Обучающимся демонстрируются примеры ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения.

1.4.Использование активных и интерактивных форм проведения занятий

На занятиях по профессиональному модулю используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:

- групповая работа или работа в парах;

- решение ситуационных задач;

- решение производственных задач;

- исследовательская деятельность обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных исследовательских проектов;

1.5.Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации профессионального модуля организуется в форме:

- учебной и производственной практики;

- проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

- демонстрации практических навыков, моделирование обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным производственным.

1.7. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 691

из них   на освоение МДК – 342

на практики, в том числе учебную  - 72

и производственную - 144

самостоятельная работа -   127

Экзамен по модулю - 6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля** | Суммарный объем нагрузки, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | всего, часов | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов)* |  |  | учебная, часов | производственная часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК1-ОК9 | Раздел 1. Ведение технологических процессов при производ-стве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ | 361 | 256 | 141 |  | - |  |  |  | - |  | 105 |
|  | Учебная практика | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| ПК 2.3 ПК 2.4 ОК1-ОК9 | Раздел 2.Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ | 108 | 86 | 37 |  | 20 |  |  | - | - |  | 22 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 144 | - |  |  |  |  |  |  |  | 144 | - |
|  | Всего: | 685 | 342 |  |  |  |  | 72 |  | 144 |  | 127 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |  | 361 |
| МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства номер и наименование |  | 256 |
| Тема 1.1 Основные положения строительного производства | Содержание | 4 |
|  | Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. Участники строительства и их функции. Строительные процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные и специальные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных работ. | 2 |
|  | Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, численный и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. Понятия: фронт работ, захватка, делянка. Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, норма времени, трудоемкость. | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 0 |
| Тема 1.2 Строительные машины и средства малой механизации. | Содержание | 28 |
|  | Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строительных экскаваторов. Предпочтительные области применения экскаваторов с пневмоколесным и гусеничным ходовыми устройствами. Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового экскаватора. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия. | 2 |
|  | Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. Расчет производительности бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, область применения, процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин. Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и производительность рыхлителей, баровых машин. | 2 |
|  | Машины и оборудование для уплотнения грунтов. Назначение, область применения, рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, самоходных пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит, ударно-вибрационных машин и виброкатков. Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотне | 2 |
|  | Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин и оборудования для свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и копрового оборудования, области применения. Свайные молоты, принцип работы, основные параметры, сравнительная оценка, предпочтительные области применения. Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Переналадка вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины и оборудование для погружения свай вдавливанием. | 2 |
|  | Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Машины и оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно-и растворосмесительные заводы и установки. Классификация, принцип работы и производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного действия. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси и их рабочие процессы. Методика определения производительности самоходных стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, его классификация, их достоинства и недостатки | 2 |
|  | Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные параметры, назначение. Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. Назначение, область применения, классификация, структура индексации, рабочие процессы и производительность башенных кранов, самоходных стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек. | 2 |
|  | Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, применяемое при устройстве кровель. Виды механизированных работ при оштукатуривании поверхностей. Назначение, состав оборудования штукатурного комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования. Состав малярных работ. Назначение, принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных краскораспылителей. Назначение, принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин для шлифования и полирования полов. | 2 |
|  | Ручные машины. Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые требования. Классы защиты ручных электрических машин. Рабочие процессы и основные параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин. Содержание и эксплуатация строительных машин и механизмов и их рациональное использование. Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика строительного транспорта, преимущественные области применения. Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 12 |
|  | Практическая работа №1 Подбор экскаваторов и транспортных средств по заданным параметрам. Одноковшовый экскаватор. Автосамосвалы. | 4 |
|  | Практическая работа №2 Подбор бульдозера и катка по заданным параметрам. | 2 |
|  | Практическая работа № 3 Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения бетонной смеси. | 2 |
|  | Практическая работа №4 Выбор крана по техническим параметрам. Башенный кран. Самоходный стреловой кран. | 4 |
| Тема 1.3.Организационно-техническая подготовка строительного производства | Содержание | 4 |
|  | Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной площадки. Предпроектная подготовка строительного производства. Инженерно-геологические изыскания, экономические изыскания, технические изыскания. Организация проектирования объектов. | 1 |
|  | Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ (ППР). Охрана труда подготовительного периода. Охрана окружающей среды. | 1 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | Практическая работа № 5 Чтение и анализ проектно-технологической документации (на основе образцов ПОС, ППР). | 2 |
| Тема 1.4.Организация и выполнение работ подготовительного периода | Содержание | 34 |
|  | Цель и задачи подготовки строительного производства. Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки. Работы подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные работы. Освоение строительной площадки. | 1 |
|  |  | 1 |
|  | Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая и высотная основа. Проект производства геодезических работ (ППГР), схема планировочной организации земельного участка, топографический план территории, разбивочные чертежи, рабочие чертежи, монтажные чертежи технологического оборудования. Чертежи вертикальной планировки. | 1 |
|  | Способы построения проектных точек на местности. Плановая и высотная разбивочные сети на строительной площадке. Элементы геодезических построений на строительной площадке: построение линейных отрезков заданной проектом длины, заданного уклона; горизонтальных углов заданной проектом величины; точек с заданными проектами высотами. Способы построения на местности осевых точек. | 1 |
|  | Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных, необходимых для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. Полевые работы. Контроль выполнения разбивочных работ | 1 |
|  | Производство геометрического нивелирование поверхности строительной площадки по квадратам. Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам: методика построения прямых углов теодолитов, рулетками; разбивка квадратов и закрепление вершин квадратов; составление полевой схемы; нивелирование вершин квадратов в случае одной установки нивелира, в случае нескольких станций. Контроль нивелирования. | 1 |
|  | Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой схемы: вычисление высот промежуточных точек, контроль: вычисление горизонта нивелира для станций, вычисление высот промежуточных точек. Составление плана. Интерполирование горизонталей и рисовка рельефа. | 1 |
|  | Методика выполнения расчётов по проектированию горизонтальной площадки. Алгоритм вычислений. Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих высот, определение точек нулевых работ. Составление ведомости вычисления объёмов земляных работ | 1 |
|  | Инженерная подготовка площадки. Отвод поверхностных вод. Понижение уровня грунтовых вод | 1 |
|  | Постоянные и временные дороги | 1 |
|  | Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией. Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям | 1 |
|  | Оформление технической документации при производстве подготовительных работ | 1 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 22 |
|  | Практическое занятие № 6 Составление разбивочного чертежа объекта капитального строительства | 4 |
|  | Практическое занятие № 7 Выполнение разбивки сетки квадратов | 4 |
|  | Практическое занятие № 8 Нивелирование сетки квадратов с вычислением отметок вершин | 4 |
|  | Практическое занятие № 9 Составление картограммы земляных работ | 4 |
|  | Практическое занятие № 10 Построение проектных точек на строительной площадке | 4 |
|  | Практическое занятие № 11 Оформление акта приёмки | 2 |
| Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ | Содержание | 132 |
|  | Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. | 1 |
|  | Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы. Устойчивость откосов земляных сооружений. Геодезическое сопровождение земляных работ. | 1 |
|  | Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства земляных работ с применением современных средств механизации. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Основные понятия о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройными машинами. Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта. Правила исчисления объемов земляных работ. Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных работ. | 1 |
|  | Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций. Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация работ. | 2 |
|  | Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. Технология устройства сборных и монолитных ростверков. Правила исчисления объёмов работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.. Техника безопасности при производстве свайных работ | 2 |
|  | Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам. Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков. Кладка отдельных конструктивных элементов зданий. Кладка многослойных наружных стен. | 2 |
|  | Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов. Правила исчисления объёмов работ. Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве каменных работ. | 2 |
|  | Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериалов. Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве плотничных и столярных работ. | 2 |
|  | Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. Конструкции современных опалубочных систем.- добавила я. Устройство опалубки для основных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к бетонированию. Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Изготовление и установка арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки. | 2 |
|  | Бетонирование конструкций. Способы укладки и уплотнение бетонной смеси при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание конструкций. | 2 |
|  | Правила исчисления объёмов работ. Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. | 2 |
|  | Особенности производства бетонных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного применения. Техника безопасности при производстве бетонных работ. | 2 |
|  | Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. Подготовка конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций. Основные положения технологии монтажного цикла. Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа одноэтажных промышленных зданий. | 2 |
|  | Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий. Организация монтажа зданий со сборно – монолитным каркасом. | 2 |
|  | Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий. Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация монтажа железобетонных оболочек покрытий. | 2 |
|  | Организация монтажа пространственных конструкций и конструкций высотных инженерных сооружений. Правила исчисления объемов работ. Особенности монтажа конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве монтажных работ. | 2 |
|  | Технология производства сварочных работ. Контроль качества и приемка работ. | 2 |
|  | Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. | 2 |
|  | Огнезащита конструкций. Антивандальная зашита. Виды, способы и технологии устройства систем электрохимической защиты. Устройство катодной защиты сооружений. Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты. | 2 |
|  | Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных материалов и мастик. | 2 |
|  | Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведении кровельных работ. | 2 |
|  | Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способами. | 2 |
|  | Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способами. Организация и выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. | 2 |
|  | Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными материалами. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками. Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при проведении отделочных работ. | 2 |
|  | Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). | 2 |
|  | Устройство покрытий из плит и плиток. Устройство монолитных покрытий (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при устройстве полов. | 2 |
|  | Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные направления при внедрении инновационных технологий. Перспективные организационные и технические решения. Применение новых строительных материалов для производства работ. Новые строительные машины и оборудование. | 1 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 72 |
|  | Практическое занятие № 15 Изучение требований нормативно-технической документации при производстве земляных работ, свайных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 16 Составление элементов технологической карты на свайные работы. | 4 |
|  | Практическое занятие № 17 Составление элементов технологической карты на земляные работы. | 4 |
|  | Практическое занятие № 18 Изучение требований нормативно-технической документации при производстве каменных, плотничных и столярных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 19 Составление элементов технологической карты на каменные работы. | 4 |
|  | Практическое занятие № 20 Изучение требований нормативно-технической документации при производстве бетонных и монтажных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 21 Составление элементов технологической карты бетонные работы. | 2 |
|  | Практическое занятие № 22 Составление элементов технологической карты на монтажные работы. | 4 |
|  | Практическое занятие № 23 Изучение требований нормативно-технической документации при производстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и отделочных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 1 Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве каменных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. | 2 |
|  | Практическое занятие № 2 Составление элементов технологической карты каменных. | 2 |
|  | Практическое занятие № 3. Контроль качества и приемка каменных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 4 Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве плотничных и столярных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. | 2 |
|  | Практическое занятие № 5 Контроль качества и приемка плотничных и столярных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 6 Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве бетонных работ. Организация рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря. | 2 |
|  | Практическое занятие № 7 Составление элементов технологической карты бетонных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 8 Контроль качества и приемка бетонных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 9 Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве монтажных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. | 2 |
|  | Практическое занятие № 10 Составление элементов технологической карты монтажных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 11 Контроль качества и приемка монтажных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 12 Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве гидро- тепло - и звукоизоляционных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. | 2 |
|  | Практическое занятие № 13 Составление элементов технологической карты гидро- тепло - и звукоизоляционных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 14 Контроль качества и приемка гидро- тепло - и звукоизоляционных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 15 Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве кровельных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. | 2 |
|  | Практическое занятие № 16 Составление элементов технологической карты кровельных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие №17 Контроль качества и приемка кровельных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 18 Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве отделочных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. | 2 |
|  | Практическое занятие №19 Составление элементов технологической карты отделочных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 20 Контроль качества и приемка отделочных работ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 21 Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве работ по устройству полов. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. | 2 |
|  | Практическое занятие № 22 Составление элементов технологической карты по устройству полов. | 2 |
|  | Практическое занятие №23 Контроль качества и приемка работ по устройству полов. | 2 |
| Тема 1.6. Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ | Содержание | 9 |
|  | Геодезические работы при сооружении котлована (выемки): разбивка контуров котлована, установка обноски, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, передача осей и высот в котлован, исполнительные съемки отрытого котлована. | 1 |
|  | Геодезические работы при устройстве свай. Геодезические работы при устройстве ленточных фундаментов. Геодезическое сопровождение установки фундаментных подушек, блоков, опалубки. Геодезические работы при установке монолитных фундаментов под колонны. Геодезическое сопровождение монтажа фундаментов стаканного типа, монтажа стен подвала, цоколя, перекрытие над подвалом. | 2 |
|  | Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла. Построение плановой и высотной разбивочной сети на исходном горизонте. Проектирование точек исходной плановой и высотной сети на монтажный горизонт. Способы наклонного и вертикального проектирования разбивочных осей. Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных бескаркасных и каркасно-панельных зданий. Разбивка для установки наружных и внутренних стен, разбивка для установки железобетонных и металлических колонн, подкрановых балок, ригелей, подкрановых путей и ферм. Геодезические работы при устройстве лестниц, шахт лифта, между этажных перекрытий. | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | Практическое занятие № 24 Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фундаментов | 2 |
|  | Практическое занятие № 25 Выполнение исполнительной схемы бетонных и железобетонных сборных конструкций здания | 2 |
| Тема 1.7. Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства | Содержание | 4 |
|  | Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. | 1 |
|  | Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах. | 1 |
|  | Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. | 1 |
|  | Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 1 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 0 |
| Тема 1.8. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве | Содержание | 41 |
|  | Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в строительстве и принципы их формирования. | 2 |
|  | Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Общая структура государственной нормативной базы ценообразования и сметного нормирования. Виды сметных нормативов (государственные сметные нормативы – ГСН. отраслевые сметные нормативы – ОСН. территориальные сметные нормативы – ТСН. фирменные сметные нормативы – ФСН. индивидуальные сметные нормативы - ИСН). | 2 |
|  | Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в строительстве и принципы их формирования. Государственные элементные сметные нормы ГСЭН 2017. | 2 |
|  | Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы( федеральные (ФЕР), территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР). Состав, структура построения и общие правила применения единичных расценок. | 2 |
|  | Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: строительные (ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; затраты на приобретение технологического оборудования, приспособлений, инструментов, инвентаря, мебели; прочие затраты. | 2 |
|  | Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ. Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по материальным ресурсам, затраты на оплату труда работников строительной организации, затраты по эксплуатации машин и механизмов. | 2 |
|  | Структура накладных расходов, сметной прибыли. Определение сметной стоимости по элементам затрат. | 2 |
|  | Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно - индексный, базисно – компенсационный, аналоговый. Виды смет, их состав и назначение. Порядок и правила составления сметной документации на объекты капитального строительства, ремонта и реконструкции по элементным сметным нормам. | 2 |
|  | Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной стоимости (УПБС и УПБС ВР). | 2 |
|  | Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и порядок установления договорной цены. Периодическая отчетная документация по контролю использования сметных лимитов. | 3 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 20 |
|  | Практическое занятие № 26 Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства. | 2 |
|  | Практическое занятие № 27 Составление локальной сметы базисным и базисно-индексным методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ФЕР | 2 |
|  | Практическое занятие № 28 Составление локального сметного расчета (локальной сметы) на общестроительные работы по единичным расценкам базисно-индексным методом, определение вида строительства, задание параметров сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др. | 2 |
|  | Практическое занятие № 29 Составление сметы ресурсным методом ( ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ГЭСН | 2 |
|  | Практическое занятие № 30 Составление сметы ресурсным методом ( ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ГЭСН | 2 |
|  | Практическое занятие № 31 Составление локального сметного расчета (локальной сметы) на общестроительные работы по элементным сметным нормам, определение вида строительства, задание параметров сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др. | 2 |
|  | Практическое занятие № 32 Оформление сметной документации: составление пояснительной записки к сметной документации, расчет технико-экономических показателей проекта на основании данных смет. | 2 |
|  | Практическое занятие № 33 Составление объектного сметного расчета (объектной сметы): задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы. | 2 |
|  | Практическое занятие № 34 Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы. | 2 |
|  | Практическое занятие № 35 Оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного комплекса. | 2 |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 1. Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, составление конспекта - Градостроительный кодекс Российской Федерации - Знаки закрепления разбивочных сетей - Искусственное закрепление грунтов - Буровзрывные работы на строительной площадке - Закрытые способы разработки грунта - Гидромеханическая разработка - Монтаж сборных и контейнерных домов из деревянных конструкций - Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Растворные смеси для выравнивания стен, потолков и полов - Натяжные потолки - Перегородки каркасно-обшивной конструкции– 2часа. - Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, обои бумажные, виниловые, тканевые, из природных материалов - Шпатлевки для выравнивания выбоин, углублений, вмятин, трещин на бетоне, штукатурке, камне - Современные технологии прокладки инженерных сетей - Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность конвейеров, виброжелобов, трубопроводного транспорта 2. Определение объемов общестроительных работ - Свайных работ - Земляных работ - Каменных работ - Плотничных и столярных работ - Монолитные бетонные работы - Монтажные работы - Работ по устройству защитных покрытий - Кровельных работ - Отделочных работ - Работ по устройству полов 3. Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах - Свайных работ - Земляных работ - Каменных работ - Плотничных и столярных работ - Монолитные бетонные работы - Монтажные работы - Работ по устройству защитных покрытий - Кровельных работ - Отделочных работ - Работ по устройству полов 4. Разработка организационно-технологических схем строительных процессов - Свайных работ - Земляных работ - Каменных работ - Плотничных и столярных работ - Монолитные бетонные работы - Монтажные работы - Работ по устройству защитных покрытий - Кровельных работ - Отделочных работ - Работ по устройству полов |  | 105 |
| Учебная практика раздела 1 Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ Виды работ 1 Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки : - получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке - выполнение вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки - выполнение выноса проектной отметки на обноску - построение линии заданного уклона - оформление заданной комплексной работы 2. Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы - получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией - составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций - составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию преподавателя в соответствии с условиями задачи) - составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурсным методами (с применением программного комплекса) - составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с применением программного комплекса) – 6 часов; - оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) - защита выполненных работ |  | 72 |
| Раздел 2.Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |  | 108 |
| МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства |  | 86 |
| Тема 2.1 Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ | Содержание | 8 |
|  | Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной документации. | 2 |
|  | Порядок ведения исполнительной документации. Применение и заполнение форм первичной учетной документации. | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | Практическое занятие №1. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций. | 2 |
|  | Практическое занятие №2. Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию преподавателя). | 2 |
| Тема 2.2.Учёт объёмов выполняемых работ. | Содержание | 11 |
|  | Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных работ. Правила выполнения обмерных работ. Оформление. обмерных работ. Правила безопасного ведения обмерных работ. | 2 |
|  | Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий. Учет объемов выполненных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных работ. | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 7 |
|  | Практическое занятие № 3 Проведение обмерных работ внутренних помещений здания ( по заданию преподавателя). Составление абриса обмера. | 3 |
|  | Практическое занятие № 4 Составление обмерных чертежей | 2 |
|  | Практическое занятие № 5 Определение объемов строительно-монтажных работ, выполненных за отчетный период. | 2 |
| Тема 2.3.Учёт расхода материальных ресурсов. | Содержание | 12 |
|  | Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и конструкций. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций. | 2 |
|  | Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических ресурсов на складе. Оформление заявок на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. Оформление документов списания материалов. Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов. содержание журнала и правила его ведения. | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | Практическое занятие № 6. Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения подземной части здания. | 2 |
|  | Практическое занятие № 7. Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения надземной части здания. | 2 |
|  | Практическое занятие № 8. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов. | 2 |
|  | Практическое занятие № 9. Заполнение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. | 2 |
| Тема 2.4. Понятие о контроле качества в строительстве. | Содержание | 4 |
|  | Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; Организация контроля качества строительно-монтажных работ. Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; | 2 |
|  | Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего контроля качества. Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. Технический надзор заказчика. Авторский надзор | 1 |
|  | Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический и производственный контроль. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты. | 1 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 0 |
| Тема 2.5. Контроль качества строительных процессов | Содержание | 27 |
|  | Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. Журнал операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства. Примерный перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию | 4 |
|  | Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла. Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ (вертикальная планировка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки). Геодезический контроль земляных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по возведению подземной части здания. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества | 4 |
|  | Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. | 3 |
|  | Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов. Исполнительные схемы операционного контроля качества | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 14 |
|  | Практическое занятие № 10. Проведение визуального контроля фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. | 2 |
|  | Практическое занятие № 11 Составление исполнительных геодезических схем фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. | 2 |
|  | Практическое занятие №12 Проведение визуального и инструментального контроля отделочных изоляционных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных изоляционных и защитных покрытий по результатам визуального и инструментального контроля. | 2 |
|  | Практическое занятие №13 Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, выявленных в процессе контроля. | 2 |
|  | Практическое занятие № 14 Проведение операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением нарушений технологии. | 2 |
|  | Практическое занятие №15 Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией. | 2 |
|  | Практическое занятие №16 Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ) | 2 |
| Тема 2.6 Сдача работ и законченных строительных объектов. | Содержание | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | Практическое занятие №17 Заполнение документации при приемки законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ. Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая приемка объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. Исполнительная документация. | 2 |
| Тема 2.7 Консервация незавершенного объекта строительства | Содержание | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  | Практическое занятие №18 Определение состава работ при консервации незавершенного объекта капитального строительства. Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства. Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления | 2 |
| Курсовая работа Тематика курсовых работ: Расчет экономической эффективности проектных решений гражданских зданий. |  | 20 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе - Ведение. Уточнение видов работ и объемов работ на строительство - Описание объекта строительства, оформление ведомостей - Выбор соответствующих расценок из нормативных. Расчет прямых затрат на общестроительные работы - Составление локальной сметы на общестроительные работы - Расчет прямых затрат на общестроительные работы. - Расчет накладных расходов и нормативной прибыли - Составление локальной сметы на специальные виды работ - Составление объектной сметы. Составление сводного сметного расчета - Расчет технико- экономических показателей на строительство. Построение графика структура себестоимости - Заключение к курсовой работе. Список литературы. Защита курсовой работы |  | 20 |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 1. Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет составление конспекта ответы на вопросы. Современные технические средства контроля качества строительной продукции 2. Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на строительные процессы: - Свайных работ - Земляных работ - Каменных работ - Плотничных и столярных работ - Монолитные бетонные работы - Монтажные работы. - Работ по устройству защитных покрытий - Кровельных работ - Отделочных работ - Работ по устройству полов 3. Вычерчивание аксонометрических схем контроля качества строительных процессов Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовой работой (указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования …) - Уточнение видов работ и объемов работ на строительство - Составление локальной сметы на общестроительные работы - Составление локальной сметы на специальные виды работ - Составление объектной сметы. Составление сводного сметного расчета Расчет технико- экономических показателей на строительство. Построение графика структура себестоимости |  | 22 |
| Производственная практика (концентрированная) Виды работ: - Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой - Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. - Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение и анализ проекта производства работ. - Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах. - Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. - Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. - Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства однотипных строительных работ. - Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации под руководством наставника. - Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. - Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда. - Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов, выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации. - Защита работ. |  | 144 |
| Всего |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет проектно-сметного дела

Кабинет технологии и организации строительных процессов

Кабинет укомплектован специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, учебной доской, техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного оборудования (мобильное мультимедийное оборудование), учебными наглядными пособиями в виде электронных материалов к дисциплине (презентации).

Программное обеспечение:

- Операционная система Microsoft Windows 7 начальная

- Microsoft Office 2010-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher)

- Программа автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD

- Программа для работы с pdf файлами Adobe Reader

- Программный комплекс ГРАНД Смета

- Программа для работы с pdf файлами Foxit Reader

- Программа для создания pdf документов PDFCreator

- Архиватор 7-zip

- Программа для проведения компьютерного тестирования MyTestX Pro

- Программа для работы с цифровыми фотографиями Picasa

- Программа для создания и редактирования видео Киностудия Windows Live

- Программа для работы с djv файлами WinDjView

Стенды:

- Устройство оптического нивелира Sokkia

- Устройство цифрового нивелира Sokkia

- Устройство электронного тахеометра Sokkia

- Устройство ГНСС – приемника TOPCON

- Требования по охране труда при работе на антенно-мачтовых соединений

- Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ на крышах зданий

- Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте деревянных конструкций

- Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов

- Требования по охране труда при производстве бетонных работ

- Требования по охране труда при отделочных работах на высоте

- Капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание

Мастерская отделочных работ

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской для малярных работ: рабочие тренировочные места по количеству обучающихся

# Инструменты и приспособления: мастерок, растворная  лопата, правило деревянное, уровень, мастерок для внутренних углов,  мастерок для наружных углов,  терка полиуретановая, пассажи, рулетка, шпатели нержавеющие ( 300 мм. и  100 мм.), миксер для шпатлевки, отвес, кисти с ручкой, валик поролоновый,  валик велюровый, ведро пластиковое, шпатель мягкий обойный.

# Средства обучения:

раствор учебный, речной песок, цемент, сухая штукатурка, шпатлевка финишная для внутренних  работ,  шпатлевка финишная для наружных работ, клей обойный, обои на бумажной основе, краска на водной основе, эмаль ПФ.

# Макеты: макеты по технологии отделочных работ, образцы отделочных материалов.

# Стенды:

«Отделка стен»

«Декоративные отделки стен»

«Перегородки»

«КНАУФ - Аквапанель»

«КНАУФ – теплая стена»

«Подвесные потолки»

«Шпатлевки Витонит»

«Штукатурные составы»

# Дидактические материалы

Диск «Современные отделочные материалы» Электронные учебные пособия:

«Современная   отделка   помещений с  использованием  комплектных систем КНАУФ»

«Оклеивание стен обоями»

«Флизилиновые обои»

«Работа по гипсокартону»

«Материалы фирмы Кнауф»

Электронный	диск «Нормативная и проектная документация на комплектные системы»

Плакаты:

Комплект «Малярные работы»

Комплект «Отделочные работы»

# Технические средства обучения:

Компьютер с лицензионным программным обеспечением

Мультимедиапроектор

Экран

Принтер

Выход в сеть Интернет;

Видеофильмы и презентации по темам профессионального модуля

# Комплект учебно-наглядных пособий:

квалификационные характеристики

нормы расхода материалов для штукатурных и малярных работ инструменты маляра (строительного).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основная литература:

1. Малевич, И. А. Технология облицовки вертикальных поверхностей: учебное пособие / И. А. Малевич. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 168 c. — ISBN 978-985-503-865-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94330.html

2.Рыжевская, М. П. Технология строительного производства: учебник / М. П. Рыжевская. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 520 c. — ISBN 978-985-503-890-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94331.html

3.Тюрина, А. Д. Экономика: учебное пособие для СПО / А. Д. Тюрина, С. А. Шилина. — Саратов: Научная книга, 2019. — 316 c. — ISBN 978-5-9758-1901-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87084.html

4.Дергунов, С. А. Сухие строительные смеси (состав, технология, свойства): учебное пособие для СПО / С. А. Дергунов, С. А. Орехов. — Саратов: Профобразование, 2020. — 106 c. — ISBN 978-5-4488-0662-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92174.html

Дополнительная литература:

1.Турчанинов, В. И. Технология кровельных и гидроизоляционных материалов: учебное пособие для СПО / В. И. Турчанинов. — Саратов: Профобразование, 2020. — 284 c. — ISBN 978-5-4488-0663-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92181.html

2. Геращенко, В. Н. Строительные машины и оборудование: лабораторный практикум для СПО / В. Н. Геращенко, А. Н. Щиенко. — Саратов: Профобразование, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-4488-0379-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87278.html

3.3. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля и оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т. п.).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | - правильность изложения основного содержания и определения назначения проектно-технологической документации, сопровождающей организационно-техническую подготовку строительства; - правильность изложения основных понятий и положений строительного производства: строительная продукция, участники строительства и их функции, строительные процессы и работы, методы определения видов и сложности работ, строительные рабочие профессии, специальности, квалификация, организация труда, организация рабочего места, фронт работ, захватка, делянка, техническое и тарифное нормирование; - правильность и техничность выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы, переноса проекта «в натуру» и разбивке котлована, соблюдение правил работы с геодезическими инструментами, точность снятия отсчетов, - соблюдение последовательности выполнения работ в соответствии с действующей нормативной документацией; - аргументированность распределения строительных машин и средств малой механизации по типам, назначению и видам выполняемых работ; - аргументированность выбора машин и механизмов для проведения подготовительных работ; - обоснованность выбора внеплощадочных работ в зависимости от местных условий; - обоснованность выбора работ по освоению строительной площадки и их выполнению в соответствии с требованиями нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки; | Оценка выполненных результатов практических работ Устный опрос Оценка выполненных результатов индивидуальных заданий Письменный опрос. Тестирование. Оценка выполненных результатов самостоятельной работы. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене Экзамен по по МДК. Экзамен по модулю |
| ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства; | - правильность изложения основного содержания и определения назначения нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства, - правильность изложения основных терминов и понятий; - аргументированность выбора машин и средств малой механизации в зависимости от вида строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; - точность и своевременность выполнения работы геодезического сопровождения выполняемых технологических операций в соответствии с нормативными и техническими документами согласно геодезическому контролю установки конструктивных элементов зданий и сооружений в проектное положение и составленной исполнительной документации; - соблюдение организации и технологии выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства4 - обоснованность выбора нормокомплекта в зависимости от вида строительно-монтажных работ, правильность организации рабочего места в соответствии с технологическими картами на выполняемые виды работ; - соблюдение последовательности выполнения операций при производстве работ, правил. требований техники безопасности в соответствии нормативными документами, правильность и техничность выполненных работ согласно требованиям карт операционного контроля качества; - правильность определения переченя работ по обеспечению участка производства строительных работ; - правильность изложения правил определения объемов строительных работ; - правильность изложения технологии, видов и способ устройства систем электрохимической защиты и технологии катодной защиты катодной, основных понятий и терминов, правил и порядка наладки, регулирования контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты; - правильность и обоснованность применения по назначению основной действующей сметно-нормативной базы строительства; - правильность калькуляции сметной, плановой, фактической себестоимости; - точность определения величины прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ, правильность составления объектной сметы и сводного сметного расчета на основе современной утвержденной нормативной базы и соблюдения методических рекомендаций по составлению сметной документации; - правильность изложения особенностей производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, норм по защите от коррозии опасных производственных объектов, понятий и терминов межгосударственных и отраслевых стандартов; - правильность изложения новых технологии в строительстве; |  |
| ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов | - правильность изложения назначения, основного содержания и требований нормативных технических документов по ведению исполнительной документации, в том числе к порядку приёмки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта; - правильность выполнения обмерных работ: обоснованность выбора их состав, методов проведения и инструментов, соблюдение порядка проведения работ, точность выполнения обмерных чертежей в соответствии с требованиями нормативной документации, соблюдение требований техники безопасности; - правильность изложения правил исчисления объемов выполняемых работ; - правильность определения расхода строительных материалов, изделий и конструкций на выполнение работ, правильность составления ведомости расхода материалов и конструкций и их списание, обоснованность использования нормативов при выборе форм документов и их оформления по установленным требованиям; - соответствие приёмки и хранения строительных материалов и конструкций; - рациональность методов визуального и инструментального контроля количества и объёмов поставляемых материалов; - правильность оформления заявки и выбора требуемой форму документа и информацию о потребности в строительных материалах и конструкциях; |  |
| ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов | - правильность изложения основного содержания законодательных актов российской федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ, технических условий, национальных стандартов на принимаемые работы, требований нормативных технических и технологических документов к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; - правильность изложения понятий о системе качества исо, внешнем и внутреннем контроле качества строительной продукции, свободно оперирует ими; - правильность выполнения работы по проведению визуального и инструментального (геодезического) контроля положений элементов конструкций, частей и элементов отделки объекта, инженерных сетей на основе о выбора измерительного инструмента и соблюдения алгоритма действий при проведении контроля; - правильность ведения операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных в том числе отделочных работ, рациональность выбора измерительного инструмента, соблюдение алгоритма действий при проведении контроля, правильность и аргументированность выявления нарушения в технологии производства работ и их устраняет; - правильность изложения методов профилактики дефектов системы защитных покрытий; - правильность документального сопровождения результатов операционного контроля качества в соответствии с правилами; - правильность изложения основания и порядка принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства, состава работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и требований к их документальному оформлению; |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполняемых работ; | Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; - широта использования различных источников информации, включая электронные; - оперативность и результативность использования общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач; |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - демонстрация ответственности за принятые решения; - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; - динамика достижений студента в учебной деятельности; - обоснованность применения знаний по финансовой грамотности, - использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли. |  |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной; - конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; - четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; - соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; - построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотность устной и письменной речи, ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявление толерантности в рабочем коллективе. |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдение нормы экологической безопасности; - обоснованность выбора направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ; - применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; - достоверность оценки чрезвычайной ситуации, правильность и аргументированность; |  |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на иностранных языках; |  |

Лист регистраций изменений,

вносимых в рабочую программу модуля

| № изменений | Дата | Страницы с изменениями | Перечень и содержание измененных разделов программы |
| --- | --- | --- | --- |